Page 1 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 1 of 48

APPENDIX “1”

SCOPE OF WORK

صفحه 1 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 1 از 48

Aتجهیزات حفاظت فردیNDIX "1"

محدوده کار

Page 2 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 2 of 48

Table of Contents

1. General ...................................................................................................................................................... 5

1.1. Introduction ........................................................................................................................................ 5

1.2. Glossary ............................................................................................................................................. 5

1.3. Operating Area and Access ................................................................................................................ 6

2. Contractor’s Responsibilities and Obligations .......................................................................................... 7

3. Maintenance Services ............................................................................................................................... 9

3.1. Maintenance Jobs ............................................................................................................................... 9

Required Manpower ............................................................................................................... 9

Scheduled Preventatives Maintenance Activities ................................................................ 12

Scheduled Housekeeping Services of Operating Areas ....................................................... 13

Corrective Maintenance ....................................................................................................... 14

3.2. Special Maintenance Services .......................................................................................................... 15

Technical Inspection and Corrosion Protection ................................................................... 15

Wellhead Maintenance Services .......................................................................................... 16

Technical Support by Vendors ............................................................................................. 17

Special Repair of Valves ...................................................................................................... 18

Special Repair of Actuator ................................................................................................... 19

Special Calibration & Repair of Safety Valve & RTV & Relief Valve ............................... 20

Supplying Power by Diesel Generator ................................................................................. 20

3.3. Other Services .................................................................................................................................. 21

Construction and Civil Work Maintenance ......................................................................... 23

Modifications and Overhauls ............................................................................................... 28

Maintenance and Repair of Wellhead and Wellhead Facilities ........................................... 29

House Keeping and Waste Disposal .................................................................................... 29

Call-Off manpower .............................................................................................................. 29

Special Equipment ............................................................................................................... 31

Machinery Provision ............................................................................................................ 32

3.4. Procurement Services (Services, Material and Consumables) ......................................................... 34

صفحه 2 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 2 از 48

فهرست مطالب

1. عمومی ................................................................................................................................................ 5

1.1. مقدمه ................................................................................................................... 5

1.2. واژه نامه ................................................................................................................................... 5

1.3. منطقه عملیاتی و دسترسی ................................................................................................... 6

2. مسئولیت ها و تعهدات پیمانکار ...................................................................................... 7

3. نگهداری و تعمیرات خدمات ................................................................................................................................. 9

3.1. نگهداری و تعمیرات مشاغل ................................................................................................................................... 9

نیروی انسانی مورد نیاز ................................................................................................... 9

اقدامات پیشگیرانه برنامه ریزی شده نگهداری و تعمیرات فعالیت ها ................................................................ 12

خدمات خانه داری برنامه ریزی شده مناطق عملیاتی ................................................................... 13

تصحیح نگهداری و تعمیرات ................................................................................................................... 14

3.2. خدمات ویژه نگهداری و تعمیرات .......................................................................................................... 15

حفاظت فنی بازرسی and خوردگی ................................................................... 15

دهانه چاه نگهداری و تعمیرات خدمات ................................................................................... 16

پشتیبانی فنی توسط فروشندگان ...................................................................................... 17

تعمیر ویژه شیرs ................................................................................................................ 18

تعمیر ویژه محرک ................................................................................................... 19

ویژه کالیبراسیون & Repair of Safety شیر & RTV & Relief شیر ............................... 20

تامین برق توسط دیزل ژنراتور ................................................................................. 20

3.3. سایر خدمات ................................................................................................................... 21

ساخت و ساز و عملیات عمرانی نگهداری و تعمیرات ................................................................... 23

اصلاحات و بازسازی کاملs ................................................................................................. 28

نگهداری و تعمیرات و تعمیر امکانات دهانه چاه و دهانه چاه ................................................. 29

خانه داری و دفع زباله ................................................................................... 29

نیروی انسانی فراخوان ................................................................................................... 29

تجهیزات ویژه ................................................................................................................. 31

تامین ماشین آلات ................................................................................................ 32

3.4. خدمات تدارکات (خدمات، مواد و مواد مصرفی) ................................................... 34

Page 3 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 3 of 48

3.5. Technical and Planning Services ..................................................................................................... 34

3.6. Records and Reports ........................................................................................................................ 34

Daily Service Progress Report ............................................................................................. 35

Monthly Service Progress Report ........................................................................................ 35

Service close-out Report ...................................................................................................... 35

Daily Timesheet Report ....................................................................................................... 35

Performance Assessment ..................................................................................................... 35

Calibration Report ................................................................................................................ 35

Equipment Failure and Non-productive Time Report ......................................................... 36

HSE Weekly and Monthly Report ....................................................................................... 36

3.7. Acceptance of Services .................................................................................................................... 36

Service Requiring Acceptance ............................................................................................. 36

4. Contractor’s Organization ....................................................................................................................... 36

4.1. Human Resources Management Policies ......................................................................................... 36

4.2. Contractor Site Representative ......................................................................................................... 39

4.3. Number, Selection, Remuneration and Administration ................................................................... 39

4.4. Personnel Acceptance ...................................................................................................................... 39

4.5. Personnel Movements ...................................................................................................................... 39

4.6. Certification & Competency ............................................................................................................ 39

5. Contractor’s Personnel Transport ........................................................................................................... 40

6. HSE ......................................................................................................................................................... 40

7. Camp and Offices ................................................................................................................................... 41

7.1. Contractor Camp and Office Specification ...................................................................................... 41

7.2. Accommodation for Company Personnel ........................................................................................ 43

8. Food ........................................................................................................................................................ 43

9. Security ................................................................................................................................................... 47

10. Training ................................................................................................................................................. 47

11. Mobilization/Demobilization ................................................................................................................ 47

12. Temporary Hand-over to Company ...................................................................................................... 48

صفحه 3 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 3 از 48

3.5. خدمات فنی و برنامه ریزی ................................................................................................... 34

3.6. سوابق و گزارشات ................................................................................................................ 34

گزارش پیشرفت خدمات روزانه ................................................................................... 35

گزارش پیشرفت خدمات ماهانه ................................................................................ 35

گزارش بسته شدن خدمات ................................................................................................ 35

گزارش جدول زمانی روزانه ..................................................................................... 35

ارزیابی عملکرد ................................................................................................ 35

کالیبراسیون گزارش ................................................................................................................. 35

تجهیزات گزارش شکست و زمان غیرمولد ................................................... 36

بهداشت، ایمنی و محیط زیست گزارش هفتگی و ماهانه ................................................................................................... 36

3.7. پذیرش خدمات ................................................................................................... 36

خدماتی که نیاز به پذیرش دارد ................................................................................ 36

4. سازمان پیمانکار................................................................................................................................. 36

4.1. سیاست های مدیریت منابع انسانی ................................................................................ 36

4.2. پیمانکار نماینده سایت ................................................................................................................... 39

4.3. شماره، انتخاب، حق الزحمه و اداره ................................................................... 39

4.4. پرسنل پذیرش ................................................................................................................... 39

4.5. پرسنل حرکات ................................................................................................................... 39

4.6. گواهینامه و شایستگی ................................................................................................... 39

5. حمل و نقل پیمانکار's پرسنل ................................................................................................. 40

6. بهداشت، ایمنی و محیط زیست ................................................................................................................................................................................... 40

7. کمپ و دفاتر ................................................................................................................................... 41

7.1. پیمانکار کمپ و مشخصات آفیس ................................................................................... 41

7.2. محل اسکان برای کارفرما پرسنل .......................................................................................... 43

8. غذا ................................................................................................................................................................... 43

9. امنیت ................................................................................................................................................................... 47

10. آموزش ................................................................................................................................................................. 47

11. بسیج منابع/جمع‌آوری منابع ................................................................................................................. 47

12. تحویل موقت به کارفرما ................................................................................................. 48

Page 4 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 4 of 48

List of Figures

Figure 1: Coordinates for Operating area of Sepehr-Jufair Field.................................................................. 7

List of Tables

Table 1: Operating Area Coordinates (UTM, WGS-84) ............................................................................... 7

Table 2: Minimum Manpower Requirements ............................................................................................. 10

Table 3: Manpower Qualification Requirements ........................................................................................ 11

Table 4: Housekeeping Schedule ................................................................................................................ 13

Table 5: Corrective Maintenance Works .................................................................................................... 15

Table 6: Wellhead Maintenance Services Schedule ................................................................................... 17

Table 7: Vendor Support Requirements ...................................................................................................... 17

Table 8: Description of items for valve repair ............................................................................................ 18

Table 9: Manual valve repair requirement .................................................................................................. 19

Table 10: Repair of ESDV Actuators ......................................................................................................... 20

Table 11: Requirements for Calibration & Repair of Safety Valve & RTV & Relief Valve ..................... 20

Table 12: Required Diesel Generators ........................................................................................................ 20

Table 13: Sub Base Material Gradation Requirements ............................................................................... 24

Table 14: Sand Gradation Requirements .................................................................................................... 25

Table 15: Sand, Cement Mortar Mix Design .............................................................................................. 26

Table 16: Gravel Gradation Requirements ................................................................................................. 27

Table 17: Manpower Required for Other Services ..................................................................................... 30

Table 18: Manpower Qualification Requirements ...................................................................................... 31

Table 19: Equipment Requirement ............................................................................................................. 31

Table 20: Monthly Requirement of Machinery .......................................................................................... 32

Table 21: Per Case Requirement (Daily) of Machinery .............................................................................. 32

Table 22: Service Acceptance Criteria ........................................................................................................ 36

Table 23: Minimum Requirement s of Contractor Vehicle ........................................................................ 40

Table 24: Week-1 detailed menu of food .................................................................................................... 43

Table 25: Week-2 detailed menu of food .................................................................................................... 45

Table 26: Training Courses Requirements .................................................................................................. 47

صفحه 4 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 4 از 48

فهرست ارقام

شکل 1: مختصات منطقه عملیاتی میدان سپهر-جفر.................................................................. 7

لیست جداول

جدول 1: مختصات منطقه عملیاتی (UTM, WGS-84) ................................................................................. 7

جدول 2: حداقل نیروی انسانی مورد نیاز ................................................................................................... 10

جدول 3: الزامات صلاحیت نیروی انسانی ................................................................................... 11

جدول 4: برنامه خانه داری ................................................................................................................................ 13

جدول 5: اصلاحی نگهداری و تعمیرات آثار ................................................................................................................... 15

جدول 6: دهانه چاه نگهداری و تعمیرات برنامه خدمات ................................................................................... 17

جدول 7: الزامات پشتیبانی فروشنده ................................................................................................... 17

جدول 8: شرح موارد برای تعمیر شیر ................................................................................... 18

جدول 9: نیاز به تعمیر شیر دستی ................................................................................................. 19

جدول 10: تعمیر خاموش‌سازی اضطراریV محرکs ................................................................................................................... 20

جدول 11: الزامات برای کالیبراسیون & Repair of Safety شیر & RTV & Relief شیر ..................... 20

جدول 12: دیزل ژنراتورهای مورد نیاز ................................................................................................................ 20

جدول 13: الزامات درجه بندی مواد پایه ................................................................................... 24

جدول 14: ماسه الزامات درجه بندی ................................................................................................... 25

جدول 15: ماسه، سیمان طراحی مخلوط ملات ................................................................................................ 26

جدول 16: شن الزامات درجه بندی ................................................................................................... 27

جدول 17: نیروی انسانی مورد نیاز برای سایر خدمات ................................................................................... 30

جدول 18: الزامات صلاحیت نیروی انسانی ................................................................................... 31

جدول 19: تجهیزات مورد نیاز ................................................................................................................... 31

جدول 20: نیاز ماهانه ماشین آلات ................................................................................... 32

جدول 21: نیاز هر مورد (روزانه) ماشین آلات ................................................................................ 32

جدول 22: معیارهای پذیرش خدمات ................................................................................................................... 36

جدول 23: حداقل نیازهای پیمانکار وسیله نقلیه ................................................................... 40

جدول 24: منوی تفصیلی غذا در هفته 1 ................................................................................................... 43

جدول 25: منوی تفصیلی غذا در هفته-2 ................................................................................................... 45

جدول 26: آموزش الزامات دوره ................................................................................................................... 47

Page 5 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 5 of 48

1. General

1.1. Introduction

The Sepehr-Jufair Field is located in the northeastern part of the Abadan Plain, some 50 to 60 km West-

Southwest of Ahwaz and 13 km South of Hoveyzeh. The field is located close to Iran-Iraq border (13-30

Km) however it is not considered as a shared oilfield.

1.2. Glossary

CMMS

Computerized Maintenance Management System

ESD

Emergency Shut Down

HVAC

Heat, Ventilation and Air Conditioning.

WHCP

Well Head Control Panel

PPE

Personal Protective Equipment

WKPU

West Karun Production Unit

PM

Preventive Maintenance

CM

Corrective Maintenance

LBV

Line Break Valve

RA

Receiving Area

صفحه 5 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 5 از 48

1. عمومی

1.1. مقدمه

میدان سپهر جفیر در شمال شرقی دشت آبادان و در فاصله 50 تا 60 کیلومتری غرب واقع شده است.

جنوب غربی اهواز و 13 کیلومتری جنوب هویزه. این میدان نزدیک به مرز ایران و عراق (13-30) واقع شده است

کیلومتر) اما به عنوان یک میدان نفتی مشترک در نظر گرفته نمی شود.

1.2. واژه نامه

سیستم مدیریت نگهداری کامپیوتری

سیستم مدیریت کامپیوتری نگهداری و تعمیرات

خاموش‌سازی اضطراری

خاموش‌سازی اضطراری

تهویه مطبوع

گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع.

پنل کنترل دهانه چاه

پنل کنترل دهانه چاه

تجهیزات حفاظت فردی

تجهیزات حفاظت فردی

WKPU

غرب کارون واحد تولید

نگهداری پیشگیرانه

پیشگیرانه نگهداری و تعمیرات

نگهداری اصلاحی

اصلاحی نگهداری و تعمیرات

شیر قطع خط

شیر قطع خط

منطقه دریافت

منطقه دریافت

Page 6 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 6 of 48

1.3. Operating Area and Access

Sepehr-Jufair oil Field is separated in two existing and new developed facilities. The surface facilities of

both sectors are generally described below.

The produced oil from heavy oil wells is being transmitted to a two-phase separator in the Jufair booster

cluster and then boosted to West Karun Production Unit (WKPU) after phase separation. 5 producing wells

with heavy oil, named JR-02, JR-03, JR-04, JR-05 and JR-09 are currently in service with the production

around 6000 STBD.

In addition of above-mentioned wells, there are 13 light oil producers hooked up to 3 gathering manifolds.

The produced oil of three South 1, south 2 and north manifold is transported to Receiving Area through a

16-inch and two 12-inch pipelines respectively. The delivery point of Sepehr-Jufair oil Field is located in

West Karun Production Unit utilizing an old 10 inch from Jufair booster cluster and a new 18-inch export

pipelines from Receiving Area.

The major equipment and facilities located in operating areas including well PADs, oil gathering manifolds

and booster cluster are well head control panels, electrical power diesel generators, control and distribution

system, control valves, auto valves, control and instrumentation and telecom systems, chemical injection

packages, oil flow lines, burn pits, multi-phase flow meter, two phase separator, closed drain, pump, tank,

portable pig receiver, and pig launcher, control room and etc.

Contractor shall perform the work including maintenance services for the facilities and equipment located

in the operating area. The Contract services cover the services required for the whole surface facilities

located between the base flange in the wellheads to the delivery point. The delivery point is West Karun

Production Unit (WKPU). However, WKPU is not included in this contract.

The pipeline includes the following items:

•

6-inch Pipelines from the Heavy oil wells to the Jufair booster cluster.

•

6-inch Pipelines from the Fahliyan/Gadvan wells to the three gathering Manifold

•

Burn pits lines

•

Pipelines from three North, South 1 and South 2 Gathering Manifolds to the Receiving area

•

Piping inside Jufair booster cluster, gathering manifolds and receiving area

•

Pipelines from Receiving Area to the West Karun Production Unit (WKPU)

•

Pipelines from Jufair booster cluster to the West Karun Production Unit (WKPU)

•

Water transportation pipelines to the Jufair booster cluster and Receiving area.

Operating Area was surveyed and marked by Company. Contractor shall be acknowledged and accepted

that the Operating Area is close to the Iraqi border in a former battlefield area and is potentially covered

with mines and unexploded ordnances (UXO). Contractor shall adhere to the hazardous area classification

and shall be responsible for controlling the access of its personnel, people and equipment into hazardous

صفحه 6 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 6 از 48

1.3. منطقه عملیاتی و دسترسی

میدان نفتی سپهر-جفیر در دو تاسیسات توسعه یافته موجود و جدید تفکیک شده است. امکانات سطحی

هر دو بخش به طور کلی در زیر توضیح داده شده است.

نفت تولید شده از چاه های نفت سنگین در حال انتقال به جداکننده دو فاز در بوستر جفیر است.

خوشه و سپس به واحد تولید غرب کارون (WKPU) پس از جداسازی فاز تقویت شد. 5 چاه تولید

با نفت سنگین به نام‌های JR-02، JR-03، JR-04، JR-05 و JR-09 در حال حاضر در حال تولید هستند.

حدود 6000 STBD.

علاوه بر چاه های فوق، 13 تولیدکننده نفت سبک وجود دارد که تا 3 منیفولد جمع آوری قلاب شده اند.

روغن تولیدی سه منیفولد جنوبی 1، جنوب 2 و شمال از طریق یک دستگاه به منطقه دریافت منتقل می شود.

به ترتیب 16 اینچ و دو خط لوله 12 اینچی. محل تحویل میدان نفتی سپهر جفیر در

واحد غرب کارون تولید با استفاده از خوشه تقویت کننده 10 اینچی قدیمی جفیر و صادرات 18 اینچی جدید

خطوط لوله از منطقه دریافت.

تجهیزات و تأسیسات اصلی واقع در مناطق عملیاتی شامل PADهای چاه، منیفولدهای جمع آوری نفت

و خوشه تقویت کننده عبارتند از تابلوهای کنترل سر چاه، ژنراتورهای دیزلی برق، کنترل و توزیع

سیستم، شیرهای کنترل، شیرهای خودکار، کنترل و ابزار دقیق و سیستم های مخابراتی، تزریق مواد شیمیایی

پکیج، خطوط جریان روغن، چاله سوختگی، دبی سنج چند فاز، جداکننده دو فاز، زهکش بسته، پمپ، مخزن،

گیرنده خوک قابل حمل و پرتاب خوک، اتاق کنترل و غیره

پیمانکار باید کارهایی از جمله خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و تجهیزات واقع را انجام دهد

در منطقه عملیاتی خدمات قرارداد خدمات مورد نیاز برای کل امکانات سطح را پوشش می دهد

بین فلنج پایه در سر چاه تا نقطه تحویل قرار دارد. محل تحویل غرب کارون است

تولید واحد (WKPU). با این حال، WKPU در این قرارداد گنجانده نشده است.

خط لوله شامل موارد زیر است:

6 اینچی خط لولهs از چاه های نفت سنگین تا خوشه تقویت کننده جفیر.

6 اینچ خط لولهs از چاه فهلیان/گادوان تا سه تجمع منیفولد

خطوط چاله را بسوزانید

خط لولهs از سه شمالی، جنوبی 1 و جنوبی 2 جمع‌آوری منیفولدs تا ناحیه دریافت

لوله‌کشی در داخل خوشه تقویت کننده جفیر، منیفولدهای جمع آوری و منطقه دریافت

خط لولهs از منطقه دریافت تا واحد تولید غرب کارون (WKPU)

خط لولهs از خوشه تقویت کننده جفیر تا واحد تولید غرب کارون (WKPU)

خطوط لوله انتقال آب به خوشه تقویت کننده جفیر و منطقه دریافت.

منطقه عملیاتی با کارفرما بررسی و علامت‌گذاری شد. پیمانکار باید تایید و پذیرفته شود

که منطقه عملیاتی نزدیک به مرز عراق در منطقه میدان جنگ سابق است و به طور بالقوه تحت پوشش است

با مین و مهمات منفجر نشده (UXO). پیمانکار باید به طبقه بندی مناطق خطرناک پایبند باشد

و مسئول کنترل دسترسی پرسنل، افراد و تجهیزات خود به موارد خطرناک خواهد بود

Page 7 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 7 of 48

areas involving Contractor work within the Operating Area and controlling access on and to the Operating

Area. In no case shall Contractor personnel leave the marked area.

Figure 1: Coordinates for Operating area of Sepehr-Jufair Field.

Table 1: Operating Area Coordinates (UTM, WGS-84)

Coordinates

Easting (X)

Northing (Y)

1

217700

3472200

2

236214

3466040

3

236556

3456923

4

229899

3457631

5

226775

3449062

6

216475

3449637

7

216641

3452640

8

212650

3452873

9

212803

3455870

10

208808

3456089

11

208986

3459570

12

217700

3458621

2. Contractor’s Responsibilities and Obligations

صفحه 7 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 7 از 48

مناطقی که شامل پیمانکار هستند در منطقه عملیاتی کار می کنند و دسترسی به آن را کنترل می کنند

منطقه در هیچ موردی پرسنل پیمانکار نباید منطقه مشخص شده را ترک کنند.

شکل 1: مختصات منطقه عملیاتی میدان سپهر-جفیر.

جدول 1: مختصات منطقه عملیاتی (UTM، WGS-84)

مختصات

ایستینگ (X)

شمال (Y)

1

217700

3472200

2

236214

3466040

3

236556

3456923

4

229899

3457631

5

226775

3449062

6

216475

3449637

7

216641

3452640

8

212650

3452873

9

212803

3455870

10

208808

3456089

11

208986

3459570

12

217700

3458621

2. مسئولیت ها و تعهدات پیمانکار

Page 8 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 8 of 48

Contractor shall perform maintenance jobs and services in locations designated by Company.

Contractors shall utilize technical competence, financial capacity, competent and qualified Contractor

personnel and contractor items necessary to carry out duties and services specified by Company.

Contractor shall conduct all services in a diligent, skillful and workmanlike manner, in accordance with

accepted good oil field practices and sound engineering principles, and in accordance with recognized

industry standards, including but not limited to NACE, ISO, ASME, API, IPS and such like.

Contractor shall implement regular quality assurance and control program to ensure that all maintenance

work meets the specified standards and requirements. This includes regular audits, checks, and reviews of

work processes and outcomes.

TPI will be allocated by Company. Contractor is obliged to make all coordination’s with the approved TPI

introduced by Company and shall provide all information and data requested by TPI for inspection.

Inspection of purchased material and major activities such as overhaul will be inspected by TPI inspector

(determined by Company) as per approved ITP of Company. The required ITP will be provided by

Company based on requirement of that specific task and type of work and will be announced to Contractor.

The Contractor shall maintain accurate and up-to-date records of all maintenance activities, including

inspection reports, maintenance logs, and equipment maintenance schedules. Regular maintenance reports

shall be submitted via CMMS or other means specified by the company, detailing work completed, issues

encountered, and any recommendations for improvement.

Contractor shall use all reasonable efforts to avoid any disturbance in existing labor situation which would

adversely affect business of company, affiliates of Company, Co-ventures of Company and other

Contractors in Operating area.

Contractor shall enforce strict discipline and good order among Contractor Personnel at all the time.

No smoking shall be allowed and no open flame shall be permitted on or near operation location at any

time. Contractor shall specifically comply with all applicable law and regulations with respect with

hazardous area.

Contractor shall take all necessary measures to observe company safety standards, common oil industry

standards and applicable safety regulations of Government.

Contractor shall develop and maintain an emergency response plan specific to the maintenance activities

carried out within the Operating Area. This plan should outline procedures for handling emergencies,

ensuring the safety of personnel, and minimizing damage to property and the environment.

Contractor shall ensure all personnel involved in maintenance activities possess the necessary training and

certifications as required by regulatory bodies and industry standards. Regular training sessions should be

conducted to update skills and knowledge.

صفحه 8 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 8 از 48

پیمانکار باید کارهای تعمیر و نگهداری و خدمات را در مکان های تعیین شده توسط کارفرما انجام دهد.

پیمانکارs باید از صلاحیت فنی، ظرفیت مالی، توانمند و واجد شرایط پیمانکار استفاده کند.

پرسنل و اقلام پیمانکار لازم برای انجام وظایف و خدمات مشخص شده توسط کارفرما.

پیمانکار باید تمام خدمات را به شیوه ای سخت کوش، ماهرانه و کارآمد، مطابق با

روش های خوب میدان نفتی و اصول مهندسی صحیح را پذیرفته و مطابق با شناخته شده است

استانداردهای صنعتی، شامل اما نه محدود به NACE، ISO، ASME، API، IPS و مواردی از این قبیل.

پیمانکار باید برنامه تضمین کیفیت و کنترل منظم را اجرا کند تا اطمینان حاصل شود که تمام تعمیر و نگهداری

کار مطابق با استانداردها و الزامات مشخص شده است. این شامل ممیزی ها، بررسی ها و بررسی های منظم می شود

فرآیندها و نتایج کار

بازرس شخص ثالث توسط کارفرما اختصاص داده خواهد شد. پیمانکار موظف است تمام هماهنگی ها را با بازرس شخص ثالث تایید شده انجام دهد.

معرفی شده توسط کارفرما و باید تمام اطلاعات و داده های درخواست شده توسط بازرس شخص ثالث را برای بازرسی ارائه کند.

بازرسی مواد خریداری شده و فعالیت های عمده مانند تعمیرات اساسی توسط بازرس بازرس شخص ثالث بازرسی خواهد شد.

(تعیین شده توسط کارفرما) مطابق با برنامه بازرسی و آزمون از کارفرما تایید شده. برنامه بازرسی و آزمون مورد نیاز توسط ارائه خواهد شد

کارفرما بر اساس نیاز آن کار خاص و نوع کار و به پیمانکار اعلام خواهد شد.

پیمانکار باید سوابق دقیق و به روز کلیه فعالیت های تعمیر و نگهداری، از جمله

گزارش های بازرسی، گزارش های نگهداری و برنامه های نگهداری تجهیزات. گزارش تعمیر و نگهداری منظم

باید از طریق سیستم مدیریت نگهداری کامپیوتری یا سایر روش های مشخص شده توسط شرکت، با جزئیات کار تکمیل شده، مسائل ارسال شود.

مواجه شده و هر توصیه ای برای بهبود.

پیمانکار باید تمام تلاش های منطقی را برای جلوگیری از هرگونه اختلال در وضعیت کار موجود به کار ببندد.

بر کسب و کار شرکت، شرکت های وابسته کارفرما، سرمایه گذاری های مشترک کارفرما و سایر موارد تأثیر منفی می گذارد.

پیمانکارs در منطقه عملیاتی.

پیمانکار باید نظم و انضباط سختگیرانه و نظم خوبی را در بین پیمانکار پرسنل در همه حال اعمال کند.

استعمال دخانیات مجاز نیست و هیچ شعله باز نباید در محل کار یا نزدیک به آن مجاز باشد

زمان پیمانکار باید به طور خاص با تمام قوانین و مقررات قابل اجرا در رابطه با

منطقه خطرناک

پیمانکار باید تمام اقدامات لازم را برای رعایت استانداردهای ایمنی شرکت، صنعت نفت رایج انجام دهد

استانداردها و مقررات ایمنی قابل اجرا دولت.

پیمانکار باید یک طرح واکنش اضطراری خاص برای فعالیت های تعمیر و نگهداری ایجاد و حفظ کند

در منطقه عملیاتی انجام می شود. این طرح باید روش‌های رسیدگی به شرایط اضطراری را مشخص کند،

تضمین ایمنی پرسنل و به حداقل رساندن آسیب به اموال و محیط زیست.

پیمانکار باید اطمینان حاصل کند که همه پرسنل درگیر در فعالیت های تعمیر و نگهداری از آموزش های لازم برخوردار هستند و

گواهینامه هایی که توسط نهادهای نظارتی و استانداردهای صنعت مورد نیاز است. جلسات تمرینی منظم باید باشد

برای به روز رسانی مهارت ها و دانش انجام می شود.

Page 9 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 9 of 48

Company shall have the right to conduct periodic inspections of Contractor’s personnel, personnel

accommodation or use any other reasonable efforts to avoid the use alcoholic beverages, illegal drugs and

weapons. Contractor personnel not complying with mentioned forbidden items shall promptly be replaced

by contractor at its own cost.

Contractor shall provide four Hyundai Santafe twenty-four hours for Company personnel at its own cost.

Contractor shall be responsible, at its own expense, for the collection, segregation and removal wastes

generated by Contractor as a result of maintenance services within Operating Area. Such wastes shall be

disposed according to local requirements and regulations.

Contractor shall ensure, throughout the duration of the Contract, on time availability and operational

readiness of equipment and personnel to guarantee on-time maintenance services. Any changes in programs

shall not negate Contractor's obligations concerning the availability of the equipment and personnel.

Contractor shall be responsible to consider the local employment policy based on the instruction of

Company.

The Contractor shall not disclose the data / Information relevant to the Contract to the media and shall not

cause the dissemination of such information (even through the local newsletters) and shall not authorizes

the publication of such information without the Company’s prior written authorization.

Contractor shall attend operation and regular safety meeting with Company personnel.

3. Maintenance Services

3.1. Maintenance Jobs

The scope is the provision of dedicated personnel, equipment, tools and related operational supports by

Contractor to execute the maintenance operations for all maintainable items.

Required Manpower

Contractor shall be responsible for the administration of, and all costs, expenses, and liabilities connected

with such Personnel furnished by Contractor.

In particular, with respect to such Contractor Personnel, Contractor shall without limitation be responsible

for: Wages, salaries, overtime compensation, vacation pay, pensions, sick pay, bonuses, and living

allowances (as appropriate and as applicable), including payment of applicable personal income taxes or

any other taxes, social security payments, expenses, insurance premiums and benefits required by

Government or otherwise.

All documents required, including, but not limited to, passports, visas, labour or work permits, residence

permits, entry permit of Sepehr-Jufair oil field, driving licenses, health certificates, and all other licenses

and permits required for Contractor Personnel to work on and with and to operate Contractor Items.

صفحه 9 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 9 از 48

کارفرما حق انجام بازرسی های دوره ای از پرسنل و پرسنل پیمانکار را دارد.

اسکان یا استفاده از هرگونه تلاش منطقی دیگر برای اجتناب از استفاده از مشروبات الکلی، مواد مخدر غیرقانونی و

سلاح ها پیمانکار پرسنلی که موارد ممنوعه ذکر شده را رعایت نمی کنند باید سریعاً جایگزین شوند.

توسط پیمانکار به هزینه خود

پیمانکار باید چهار هیوندای سانتافه را به مدت بیست و چهار ساعت برای پرسنل کارفرما با هزینه خود فراهم کند.

پیمانکار با هزینه خود مسئول جمع آوری، تفکیک و حذف زباله ها خواهد بود.

تولید شده توسط پیمانکار در نتیجه خدمات تعمیر و نگهداری در منطقه عملیاتی. چنین زباله هایی باید باشد

بر اساس الزامات و مقررات محلی دفع می شود.

پیمانکار باید در طول مدت قرارداد به موقع در دسترس بودن و عملیاتی بودن اطمینان حاصل کند.

آمادگی تجهیزات و پرسنل برای تضمین خدمات تعمیر و نگهداری به موقع. هر گونه تغییر در برنامه ها

نباید تعهدات پیمانکار در مورد در دسترس بودن تجهیزات و پرسنل را نفی کند.

پیمانکار مسئول در نظر گرفتن سیاست اشتغال محلی بر اساس دستورالعمل است

کارفرما.

پیمانکار نباید داده ها / اطلاعات مربوط به قرارداد را در اختیار رسانه ها قرار دهد و نباید

باعث انتشار چنین اطلاعاتی (حتی از طریق خبرنامه های محلی) می شود و اجازه نمی دهد

انتشار چنین اطلاعاتی بدون مجوز قبلی کتبی کارفرما.

پیمانکار باید در جلسه عملیاتی و ایمنی منظم با پرسنل کارفرما شرکت کند.

3. خدمات نگهداری و تعمیرات

3.1. نگهداری و تعمیرات مشاغل

محدوده ارائه پرسنل اختصاصی، تجهیزات، ابزار و پشتیبانی عملیاتی مرتبط توسط

پیمانکار برای اجرای عملیات تعمیر و نگهداری برای همه موارد قابل نگهداری.

نیروی انسانی مورد نیاز

پیمانکار مسئول اداره و کلیه هزینه ها، مخارج و بدهی های مرتبط خواهد بود.

با چنین پرسنل مبله شده توسط پیمانکار.

به ویژه، با توجه به چنین پیمانکار پرسنل، پیمانکار بدون محدودیت مسئولیت دارد

برای: دستمزد، حقوق، غرامت اضافه کاری، حقوق مرخصی، حقوق بازنشستگی، دستمزد بیماری، پاداش و زندگی

کمک هزینه (در صورت اقتضا و در صورت لزوم)، از جمله پرداخت مالیات بر درآمد شخصی قابل اعمال یا

سایر مالیات ها، پرداخت های تامین اجتماعی، هزینه ها، حق بیمه و مزایای مورد نیاز

دولت یا غیره.

کلیه مدارک مورد نیاز، از جمله، اما نه محدود به، گذرنامه، ویزا، مجوز کار یا کار، اقامت

مجوز، مجوز ورود به میدان نفتی سپهر جفر، گواهینامه رانندگی، گواهی بهداشت و کلیه مجوزها

و مجوزهای مورد نیاز برای پیمانکار پرسنل برای کار روی و با و به کار انداختن موارد پیمانکار.

Page 10 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 10 of 48

Contractor shall execute maintenance jobs including PM and CM with a dedicated team organized by

Contractor and approved by Company. Minimum requirement of the team is stated as follows:

Table 2: Minimum Manpower Requirements

Row

Positions

Quantity Night Standby

1.

Maintenance Coordinator

1

1

2.

Maintenance Planner

2

-

3.

Logistic Expert

2

1

4.

Maintenance Supervisor (Engineer)

3

1

5.

HSE Officer

2

1

6.

Electrical Maintenance Technician

4

2

7.

HVAC Maintenance Technician

2

1

8.

Mechanical Maintenance Technician

4

2

9.

Instrumentation Maintenance Technician

4

2

10.

Corrosion Technician

2

-

11.

Skilled Worker

6

2

12.

Semi-Skilled Worker (Helper)

4

-

13.

Labor (Housekeeper)

2

-

Notes:

•

The abovementioned positions and quantities are minimum requirements. Contractor is obligated

to estimate and provide manpower according to actual work requirement at its own cost.

•

Organizing personnel shift or rotation to meet the requirements of above table is the responsibility

of Contractor.

•

An organization chart for the above table shall be submitted to Company for confirmation.

Iranian Content liquidated damages

If Contractor fails to meet its commitments regarding the percentages of purchasing Iranian goods and

services, liquidated damages shall be set as per following “liquidated damage” formula:

Amount of liquidated damages = c × subcontract price

Deviation from the committed Iranian Content

C

صفحه 10 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 10 از 48

پیمانکار باید کارهای تعمیر و نگهداری از جمله نگهداری پیشگیرانه و نگهداری اصلاحی را با یک تیم اختصاصی سازماندهی شده توسط

پیمانکار و تایید شده توسط کارفرما. حداقل نیاز تیم به شرح زیر است:

جدول 2: حداقل نیروی انسانی مورد نیاز

ردیف

موقعیت ها

کمیت استندبای شب

1.

نگهداری و تعمیرات هماهنگ‌کننده

1

1

2.

نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریز

2

3.

کارشناس لجستیک

2

1

4.

نگهداری و تعمیرات سرپرست (مهندس)

3

1

5.

بهداشت، ایمنی و محیط زیست افسر

2

1

6.

برق نگهداری و تعمیرات تکنسین

4

2

7.

تهویه مطبوع نگهداری و تعمیرات تکنسین

2

1

8.

مکانیکی نگهداری و تعمیرات تکنسین

4

2

9.

ابزار دقیق نگهداری و تعمیرات تکنسین

4

2

10.

خوردگی تکنسین

2

11.

کارگر ماهر

6

2

12.

کارگر نیمه ماهر (یاری)

4

13.

کارگری (خانه دار)

2

یادداشت ها:

موقعیت ها و مقادیر ذکر شده در بالا حداقل نیاز است. پیمانکار موظف است

برآورد و تامین نیروی انسانی با توجه به نیاز واقعی کار به هزینه خود.

سازماندهی شیفت یا چرخش پرسنل برای برآوردن الزامات جدول فوق مسئولیت دارد

از پیمانکار.

یک نمودار سازمانی برای جدول فوق باید برای تأیید به کارفرما ارسال شود.

محتوای ایرانی خسارات را جبران کرد

اگر پیمانکار به تعهدات خود در خصوص درصدهای خرید کالای ایرانی و

خدمات، خسارات تسویه شده باید طبق فرمول «زیان تصفیه شده» زیر تنظیم شود:

مقدار خسارت نقدی = ج × قیمت قرارداد فرعی

انحراف از محتوای متعهد ایرانی

سی

Page 11 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 11 of 48

Up to 20%

0.5%

20% up to 40%

1%

40% up to 60%

2.5%

60% up to 80%

5%

80% and more

10%

The following principles shall apply for the measurement of local content:

- Works and Services performed locally either directly by the Contractor or by any third party shall count

towards local content. For other works and services performed by an Iranian, or joint venture, only the

portion of value of such works and services which are directly performed by Iranian company or Iranian

partner in such joint venture shall count towards local content;

- All goods produced in Iran, by using semi-finished or finished materials and/or components by any

company, whether Iranian or foreign, shall count towards local content;

- The Contractor shall report quarterly to the Company in sufficient detail and with appropriate particulars

on the amount of utilization of Iranian content, in accordance with Contract.

Notwithstanding the above explanations, the laws and regulations relevant to Iranian content in the

implementation of the projects will be observed by Contractor.

Contractor Manpower Qualification Requirements

Contractor personnel shall meet the below qualification

Table 3: Manpower Qualification Requirements

Item

Position

Requirements

1.

Maintenance

Coordinator

At least 12 years’ experience in Petroleum or relevant Industry.  At least B.S. in

relevant fields

2.

Maintenance Planner

At least 10 years’ experience in Petroleum or relevant Industry.  At least B.S. in

relevant field

3.

Maintenance

Supervisor

At least 10 years’ experience in Petroleum or relevant Industry.

4.

HSE Officer

At least 5 years’ experience in Petroleum or relevant Industry.

5.

Civil Expert

At least 10 years’ experience in Petroleum or relevant Industry.

6.

Logistic Expert

At least 5 years’ experience in relevant Industry.  At least B.S. in relevant field

7.

Maintenance

Technician

At least 5 years’ experience in Petroleum or relevant Industry.  At least B.S. in

relevant field.

8.

Skilled Worker

At least Diploma with 5 years’ experience in Industry. With the maximum age

of 35 years in principle

صفحه 11 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 11 از 48

تا 20%

0.5٪

20% تا 40%

1%

40% تا 60%

2.5٪

60% تا 80%

5%

80 درصد و بیشتر

10%

اصول زیر برای اندازه گیری محتوای محلی اعمال می شود:

- کارها و خدماتی که به صورت محلی یا مستقیماً توسط پیمانکار یا توسط هر شخص ثالثی انجام می شود، حساب می شود.

به سمت محتوای محلی برای سایر کارها و خدماتی که توسط یک ایرانی یا سرمایه گذاری مشترک انجام می شود، فقط

بخشی از ارزش این گونه کارها و خدماتی که مستقیماً توسط شرکت ایرانی یا ایرانی انجام می شود

شریک در چنین سرمایه گذاری مشترک باید برای محتوای محلی حساب شود.

- کلیه کالاهای تولید شده در ایران با استفاده از مواد و یا قطعات نیمه تمام یا ساخته شده توسط هر کدام

شرکت اعم از ایرانی یا خارجی در محتوای داخلی به حساب می آید.

- پیمانکار باید هر سه ماه یکبار با جزئیات کافی و با جزئیات مناسب به کارفرما گزارش دهد.

میزان استفاده از محتوای ایرانی مطابق با قرارداد.

با وجود توضیحات فوق، قوانین و مقررات مربوط به محتوای ایرانی در

اجرای پروژه ها تا پیمانکار مشاهده خواهد شد.

پیمانکار الزامات صلاحیت نیروی انسانی

پرسنل پیمانکار باید واجد شرایط زیر باشند

جدول 3: الزامات صلاحیت نیروی انسانی

مورد

موقعیت

الزامات

1.

نگهداری و تعمیرات

هماهنگ‌کننده

حداقل 12 سال سابقه کار در صنعت نفت یا صنعت مربوطه.  حداقل B.S. در

زمینه های مربوطه

2.

نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریز

حداقل 10 سال سابقه کار در صنعت نفت یا صنعت مربوطه.  حداقل B.S. در

زمینه مربوطه

3.

نگهداری و تعمیرات

سرپرست

حداقل 10 سال سابقه کار در صنعت نفت یا صنعت مربوطه.

4.

بهداشت، ایمنی و محیط زیست افسر

حداقل 5 سال سابقه کار در صنعت نفت یا صنعت مربوطه.

5.

کارشناس عمران

حداقل 10 سال سابقه کار در صنعت نفت یا صنعت مربوطه.

6.

کارشناس لجستیک

حداقل 5 سال سابقه کار در صنعت مرتبط  حداقل B.S. در زمینه مربوطه

7.

نگهداری و تعمیرات

تکنسین

حداقل 5 سال سابقه کار در صنعت نفت یا صنعت مربوطه.  حداقل B.S. در

زمینه مربوطه

8.

کارگر ماهر

حداقل دیپلم با 5 سال سابقه کار در صنعت. با حداکثر سن

35 سال در اصل

Page 12 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 12 of 48

Item

Position

Requirements

9.

Semi-Skilled Worker

(Helper)

At least Diploma with 2 years’ experience in Industry. With the maximum age

of 35 years in principle

10.

Labor (Housekeeper)

At least Diploma, with the maximum age of 35 years in principle.

11.

Corrosion Technician

At least 5 years’ experience in Petroleum or relevant Industry.  At least B.S. in

relevant field

12.

Piping Technician

At least 5 years’ experience in Petroleum or relevant Industry.  At least B.S. in

relevant field

Note: The Company reserves the right to change manpower shifts and working hours based on operational

requirements.

Crew Replacements

For the sake of continuity and reliability of the performance of the work, Contractor shall supply, without

any delay, any Contractor personnel required to replace the Contractor personnel removed from the place

of operations due to, inter alia, medical reasons.

Scheduled Preventatives Maintenance Activities

Contractor shall execute the planned maintenance activities which are stated in Appendix-2 Maintenance

Compensation and based on scope of work for each job in Annex-1 - Facility Maintenance Job List and

Guide Line (Attached to Appendix-1) with a dedicated maintenance team organized by Contractor and

approved by Company.

Contractor shall be responsible, at its own expense, for the collection, segregation and removal wastes

generated by Contractor as a result of the maintenance services within Operating Area. Such wastes shall

be disposed according to local requirements and regulations.

Each job stated in Appendix-2 Maintenance Compensation based on related job description in Annex-1 -

Facility Maintenance Job List and Guide Line (Attached to Appendix-1) will be compensated by Company

via a lump sum price which includes all related cost of extra manpower, equipment, tools, required

consumables to perform the job. The spare parts of Company facilities of each job will be provided by

Company.

Company will provide the Contractor with work schedule through CMMS in advance to organize and

execute the Work. If Contractor believes that some modification/correction is required, Contractor shall

submit its comments for Company review and approval.

Company may, at any time, modify the periodicity, sort and type of jobs and related task according to actual

requirement during running of whole production system.

صفحه 12 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 12 از 48

مورد

موقعیت

الزامات

9.

کارگر نیمه ماهر

(کمک کننده)

حداقل دیپلم با 2 سال سابقه کار در صنعت. با حداکثر سن

35 سال در اصل

10.

کارگری (خانه دار)

حداقل دیپلم، با حداکثر سن 35 سال در اصل.

11.

خوردگی تکنسین

حداقل 5 سال سابقه کار در صنعت نفت یا صنعت مربوطه.  حداقل B.S. در

زمینه مربوطه

12.

لوله‌کشی تکنسین

حداقل 5 سال سابقه کار در صنعت نفت یا صنعت مربوطه.  حداقل B.S. در

زمینه مربوطه

توجه: کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که شیفت های نیروی انسانی و ساعات کاری را بر اساس عملیات تغییر دهد.

الزامات

تعویض خدمه

به منظور تداوم و قابلیت اطمینان اجرای کار، پیمانکار باید بدون

هر گونه تاخیر، هر پرسنل پیمانکار مورد نیاز برای جایگزینی پرسنل پیمانکار حذف شده از محل

از جمله اقدامات پزشکی به دلایل پزشکی.

فعالیت های پیشگیرانه برنامه ریزی شده نگهداری و تعمیرات

پیمانکار باید فعالیت های تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده را که در پیوست 2 نگهداری و تعمیرات بیان شده است، اجرا کند.

پاداش و بر اساس محدوده کاری برای هر شغل در پیوست 1 - تاسیسات نگهداری و تعمیرات فهرست مشاغل و

خط راهنمای (پیوست به ضمیمه-1) با یک تیم تعمیر و نگهداری اختصاصی سازماندهی شده توسط پیمانکار و

تایید شده توسط کارفرما.

پیمانکار با هزینه خود مسئول جمع آوری، تفکیک و حذف زباله ها خواهد بود.

تولید شده توسط پیمانکار در نتیجه خدمات تعمیر و نگهداری در منطقه عملیاتی. چنین زباله هایی باید

بر اساس الزامات و مقررات محلی دفع شود.

هر شغل ذکر شده در پیوست 2 نگهداری و تعمیرات پاداش بر اساس شرح شغل مرتبط در پیوست 1 -

تاسیسات نگهداری و تعمیرات فهرست شغل و خط راهنمای (پیوست به پیوست-1) توسط کارفرما جبران می شود

از طریق قیمت یکجا که شامل تمام هزینه های مربوط به نیروی انسانی اضافی، تجهیزات، ابزار و ابزار مورد نیاز است

مواد مصرفی برای انجام کار قطعات یدکی امکانات کارفرما هر شغل توسط

کارفرما.

کارفرما برنامه کاری پیمانکار را از طریق سیستم مدیریت نگهداری کامپیوتری از قبل برای سازماندهی و

کار را اجرا کنید اگر پیمانکار معتقد است که برخی اصلاحات/تصحیح لازم است، پیمانکار باید

نظرات خود را برای بررسی و تأیید کارفرما ارسال کنید.

کارفرما ممکن است در هر زمان تناوب، مرتب‌سازی و نوع مشاغل و وظایف مربوطه را مطابق با واقعی تغییر دهد.

نیاز در طول اجرای کل سیستم تولید

Page 13 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 13 of 48

Scheduled Housekeeping Services of Operating Areas

Contractor shall provide a competent site cleaning team to execute the planned housekeeping activities for

operating area of Sepehr-Jufair including wells, manifolds, Jufair Cluster, LBVs and receiving Area.

Description of Housekeeping Service

•

Waste collecting and sweeping: Clean up and dispose all the waste on the ground inside the fence

area, clean the WC with jet wash machine and evacuate septic. To collect and dispose all the waste

objects inside the trash cans on the well pads, the cluster, Manifolds, Receiving area and any other

facility area. Such wastes shall be disposed by Contractor according to “HSE RULES AND

REGULATIONS” stated in Appendix 3.

•

Housekeeping and Cleaning: Clean up and washing away any contamination with a jet wash

machine and chemical, if necessary, inside the fence area of all designated operating areas, such as

wells, manifolds, Jufair Cluster, LBVs, and the receiving area. Evacuation / discharging of water

inside the cellars on well pad by utilization of water pump or water tanker truck. Cutting the straws

and reeds that have overgrown around the well pad surrounding areas.

Note: Contractor shall provide all the required materials and equipment for housekeeping operations.

Housekeeping Schedule

Table 4: Housekeeping Schedule

Location

Waste Collecting and Sweeping

Housekeeping and Cleaning

Well Path

Every 7 days

Every one month

Manifold and /Cluster

Every 5 days

Every one month

Receiving Area

Every 3 days

Every one month

LBV

If required

If required

Housekeeping Schedule Variation

Company may, at any time, require Contractor to modify (increase, decrease or cancel) the interval

periodicity of task in above housekeeping schedule according to actual requirement during running of this

service.

The services above do not include wastes generated due to Contractor activities regarding scheduled and

unscheduled services which should be removed by Contractor after completion of the Services. All works

mentioned above shall be under Company supervision.

Each location (well pads, manifolds, cluster and receiving area) in Operating area of Sepehr-Jufair will be

compensated by Company via a lump sum price which includes all related cost of extra manpower,

equipment, tools, transportation, waste disposal and etc.

صفحه 13 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 13 از 48

خدمات خانه داری برنامه ریزی شده مناطق عملیاتی

پیمانکار باید یک تیم نظافت سایت صالح را برای اجرای فعالیت های خانه داری برنامه ریزی شده برای

منطقه عملیاتی سپهر جفیر شامل چاه ها، منیفولدها، خوشه جفیر، شیر قطع خطs و منطقه پذیرنده.

شرح خدمات خانه داری

جمع‌آوری و جارو کردن زباله: همه زباله‌ها را روی زمین در داخل حصار تمیز کرده و دور بریزید.

منطقه، WC را با دستگاه جت واش تمیز کنید و سپتیک را تخلیه کنید. برای جمع آوری و دفع تمام زباله ها

اشیاء داخل سطل زباله روی لنت چاه، خوشه، منیفولدs، محل دریافت و هر چیز دیگر

منطقه تسهیلات این زباله ها باید توسط پیمانکار طبق قوانین و مقررات بهداشت، ایمنی و محیط زیست دفع شوند.

مقررات» بیان شده در پیوست 3.

خانه داری و نظافت: هر گونه آلودگی را با جت واش تمیز و پاک کنید

ماشین آلات و مواد شیمیایی در صورت لزوم در داخل محوطه حصار کلیه مناطق عملیاتی تعیین شده مانند

چاه ها، منیفولدها، خوشه جفیر، شیر قطع خطs، و ناحیه دریافت کننده. تخلیه / تخلیه آب

داخل زیرزمین ها روی پد چاه با استفاده از پمپ آب یا کامیون تانکر آب. بریدن نی ها

و نیزارهایی که در اطراف پد چاه اطراف مناطق اطراف رشد کرده اند.

توجه: پیمانکار باید کلیه مواد و تجهیزات مورد نیاز را برای عملیات خانه داری فراهم کند.

برنامه خانه داری

جدول 4: برنامه خانه داری

مکان

جمع آوری و جارو کردن زباله

خانه داری و نظافت

مسیر خوب

هر ۷ روز یکبار

هر یک ماه

منیفولد و /Cluster

هر 5 روز

هر یک ماه

منطقه دریافت

هر 3 روز

هر یک ماه

شیر قطع خط

در صورت نیاز

در صورت نیاز

تغییر برنامه خانه داری

کارفرما ممکن است در هر زمانی نیاز به پیمانکار برای تغییر (افزایش، کاهش یا لغو) فاصله زمانی داشته باشد.

تناوب کار در برنامه خانه داری فوق با توجه به نیاز واقعی در طول اجرای این

خدمات

خدمات فوق شامل ضایعات تولید شده به دلیل فعالیت های پیمانکار در رابطه با برنامه ریزی و

سرویس های برنامه ریزی نشده که باید تا پیمانکار پس از تکمیل سرویس ها حذف شوند. همه کارها

ذکر شده در بالا باید تحت نظارت کارفرما باشد.

هر مکان (پد چاه، منیفولد، خوشه و منطقه دریافت) در منطقه عملیاتی سپهر جفیر خواهد بود.

جبران شده توسط کارفرما از طریق قیمت یکجا که شامل تمام هزینه های مربوط به نیروی انسانی اضافی است،

تجهیزات، ابزار، حمل و نقل، دفع زباله و غیره.

Page 14 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 14 of 48

Any additional housekeeping services will be charged by task as lump sum cost for each task as specified

in Appendix-2 Maintenance Compensation.

Corrective Maintenance

Contractor shall execute the required corrective maintenance, modification, replacement, adjustment,

commissioning and start-up activities for overall production system including all wells, pipelines, diesel

generators, pumps, valves, instruments, control panel systems, electrical systems, fire detection and fire-

fighting systems, HVAC, air compressors, buildings and all maintainable items located in the Operating

Area. Contractor shall be responsible to repair, fix or calibrate equipment and facilities for any minor and

major defect, damage, data discrepancy, vibration, shut down, leakage and etc. according to the work order

from Company for all maintainable items.

The major scopes of work in this regard are as follow not limited to:

•

Unscheduled calibration, testing, or repair of maintainable items.

•

Repair, function testing, cleaning and certification of SSV, ESDV, HIPPS valve, PSV, pressure vessel,

tank, separator and etc.

•

Calibration, testing and repair of Instrument/Electrical control & protection, fire & gas and metering

systems.

•

Perform electrical repair on transformers, LV switchgears, electromotors and etc.

•

To calibrate, maintain and repair fire extinguishing system.

•

To carry out the required repair on flow lines and trunk lines.

•

All electrical test such as megger test, Hi-Pot, run and solo run test, Earth test.

•

To carry out all activities such as inspected repair, replace, of bearing, shaft, mechanical seal

•

To carry out testing and repair of all telecom devices and equipment.

•

All repair of fiber optic line.

•

All repair of diesel generator (mechanical, Electrical, and control devices)

•

All repair of chemical injection package (CIP) of (mechanical, Electrical, and Instrument)

•

All repair of electrical panel in sub-station, control room, field axillary room, lighting tower, photo

cells, lightening ring and devices.

•

All repair of WHCP (Electrical, Mechanical, Instrument, HMI, PLC, DCS, SCADA)

•

To inspect and change the corrosion coupons and stone probes.

•

To repair the damaged spare parts, which can be repaired and reused.

صفحه 14 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 14 از 48

هر گونه خدمات خانه داری اضافی بر حسب وظیفه به عنوان هزینه مقطوع برای هر کار مشخص می شود

در پیوست 2 نگهداری و تعمیرات جبران خسارت.

اصلاحی نگهداری و تعمیرات

پیمانکار باید تعمیر و نگهداری اصلاحی، اصلاح، جایگزینی، تنظیم،

راه‌اندازی و راه‌اندازی فعالیت‌ها برای سیستم تولید کلی شامل تمام چاه‌ها، خطوط لوله، گازوئیل

ژنراتورها، پمپ ها، شیرها، ابزارآلات، سیستم های کنترل پنل، سیستم های الکتریکی، تشخیص حریق و آتش سوزی

سیستم‌های جنگی، تهویه مطبوع، کمپرسورهای هوا، ساختمان‌ها و تمامی موارد قابل نگهداری واقع در عملیات

منطقه پیمانکار مسئول تعمیر، تعمیر یا کالیبره کردن تجهیزات و امکانات برای هر خردسال و

نقص عمده، آسیب، مغایرت داده ها، لرزش، خاموش شدن، نشت و غیره بر اساس دستور کار

از کارفرما برای همه موارد قابل نگهداری.

حوزه های اصلی کار در این زمینه به شرح زیر است و به موارد زیر محدود نمی شود:

کالیبراسیون، آزمایش یا تعمیر برنامه ریزی نشده اقلام قابل نگهداری.

تعمیر، تست عملکرد، تمیز کردن و صدور گواهینامه SSV، خاموش‌سازی اضطراریV، شیر سیستم حفاظتی با فشار بالا، شیر اطمینان، مخزن تحت فشار،

مخزن، جداکننده و غیره

کالیبراسیون، تست و تعمیر ابزار/کنترل و حفاظت برق، آتش سوزی و گاز و اندازه گیری

سیستم ها

انجام تعمیرات برقی ترانسفورماتورها، کلیدهای LV، الکتروموتورها و غیره.

برای کالیبراسیون، نگهداری و تعمیر سیستم اطفاء حریق.

برای انجام تعمیرات مورد نیاز در خطوط جریان و خطوط تنه.

تمامی تست های الکتریکی مانند تست مگر، های پات، تست اجرا و انفرادی، تست زمین.

برای انجام کلیه فعالیت ها از قبیل تعمیر بازرسی، تعویض، یاتاقان، شفت، مهر و موم مکانیکی

انجام تست و تعمیر کلیه دستگاه ها و تجهیزات مخابراتی.

کلیه تعمیرات خط فیبر نوری.

کلیه تعمیرات دیزل ژنراتور (مکانیکی، برقی و کنترلی)

کلیه تعمیرات پکیج تزریق مواد شیمیایی (CIP) (مکانیکی، برقی و ابزاری)

کلیه تعمیرات تابلو برق در ایستگاه فرعی، اتاق فرمان، اتاق زیر بغل میدانی، برج روشنایی، عکس

سلول ها، حلقه روشن کننده و دستگاه ها.

کلیه تعمیرات پنل کنترل دهانه چاه (برقی، مکانیکی، ابزار دقیق، HMI، کنترلر منطقی برنامه‌پذیر، سیستم کنترل توزیع شده، سیستم نظارت و کنترل)

برای بازرسی و تغییر کوپن های خوردگی و پروب های سنگ.

برای تعمیر قطعات یدکی آسیب دیده، که قابل تعمیر و استفاده مجدد است.

Page 15 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 15 of 48

•

To maintain and repair the industrial and constructional piping and sewage systems.

•

Perform, balancing, cutting, welding, electrical cable repairing, cable termination, cable joint shrink

(HOT, COLD), cable layout.

•

Change and installation of choke beans and flange.

•

Installation of new valves, pressure and temperature gauge.

•

Perform hot and cold insulation under Company supervision.

•

Charge and test the body and inspect all WHCP air cylinder and oil accumulators.

•

Repair or replacement of plumbing systems, including sink faucets, siphons, valves, toilet bowls, water

tanks, sewage systems, and all related plumbing system works.

•

Repair or replacement of building wall partitions, desks, chairs, room doors and windows, ventilation

fans, Switches and power outlets, curtains, and beds.

The Contractor shall ensure compliance with technical specifications and safety of equipment for all

activities mentioned above.

The estimated corrective maintenance Works are as follows:

Table 5: Corrective Maintenance Works

Item

Discipline

Estimated Works in 2 years

1.

Mechanical

550

2.

Electrical

300

3.

Instrument

600

4.

HVAC

50

5.  General items

1000

3.2. Special Maintenance Services

Technical Inspection and Corrosion Protection

•

To carry out technical required inspections such as non-destructive tests (radiography and eddy

current) and ultrasonic methods (Guided Wave and Phased Array) as per Company request.

•

To carry out painting and sandblasting of facilities according to related international standards.

•

To carry out Holiday test as per Company request

•

To carry out hydro test and leak test as per Company request

•

To measure the thickness of the 1-pipelines and 2-piping facilities and 3-equipment and carry out

the ultrasonic test for them

صفحه 15 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 15 از 48

نگهداری و تعمیرات لوله کشی و فاضلاب صنعتی و ساختمانی.

انجام، بالانس، برش، جوش، تعمیر کابل برق، ختم کابل، جمع شدن اتصال کابل

(گرم، سرد)، طرح کابل.

تعویض و نصب چوک و فلنج.

نصب شیرها و فشارسنج و دما سنج جدید.

عایق بندی سرد و گرم را تحت نظارت کارفرما انجام دهید.

بدنه را شارژ و تست کنید و همه سیلندرهای هوا و ذخیره روغن پنل کنترل دهانه چاه را بررسی کنید.

تعمیر یا تعویض سیستم های لوله کشی شامل شیرهای سینک، سیفون، شیرآلات، کاسه توالت، آب

مخازن، سیستم های فاضلاب و کلیه سیستم های لوله کشی مربوطه کار می کند.

تعمیر یا تعویض پارتیشن دیواری ساختمان، میز، صندلی، درب و پنجره اتاق، تهویه

فن، سوئیچ و پریز برق، پرده و تخت.

پیمانکار باید از رعایت مشخصات فنی و ایمنی تجهیزات برای همه اطمینان حاصل کند

فعالیت های ذکر شده در بالا

عملیات تعمیر و نگهداری اصلاحی برآورد شده به شرح زیر است:

جدول 5: کارهای اصلاحی نگهداری و تعمیرات

مورد

نظم و انضباط

کار تخمین زده شده در 2 سال

1.

مکانیکی

550

2.

برقی

300

3.

ابزار

600

4.

تهویه مطبوع

50

5. موارد کلی

1000

3.2. خدمات نگهداری و تعمیرات ویژه

حفاظت فنی بازرسی و خوردگی

انجام بازرسی های فنی مورد نیاز مانند آزمایشات غیر مخرب (رادیوگرافی و گردابی).

جریان) و روش های اولتراسونیک (موج هدایت شده و آرایه فازی) طبق درخواست کارفرما.

انجام رنگ آمیزی و سندبلاست تاسیسات بر اساس استانداردهای بین المللی مرتبط.

برای انجام تست تعطیلات طبق درخواست کارفرما

برای انجام تست هیدرولیک و تست نشت طبق درخواست کارفرما

اندازه گیری ضخامت تاسیسات 1-لوله و 2-لوله و 3-تجهیزات و انجام

آزمایش اولتراسونیک برای آنها

Page 16 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 16 of 48

•

To Inspect of coating of pipeline and tanks based on the results of the cathodic protection

•

To perform Fiscal Metering skid Calibration

•

To perform Positive Material Identification (PMI)

•

All major activity should be inspected by TPI as per Company approved ITP (inspection and test

plan) and related approved procedures and should be report to Company and receive Company

approval.

Wellhead Maintenance Services

Contractor shall provide a competent Wellhead Maintenance team to execute the planned wellhead

lubricating tasks for Operating area of Sepehr-Jufair including wells.

Description of Wellhead Maintenance Service is as follow:

Lubricating the Stem Bearings:

1. Connect grease gun to grease fitting on bonnet cap.

2. Pump grease into the bearing cavity. Rotate the handwheel back and forth about 1/2 turn to

distribute the grease.

3. Disconnect the grease gun.

4. Return valve to its normal operating position

Greasing the Valve Body

1. Close the valve.

2. Remove the protective cap from the bonnet bleeder plug. Use a back‐up wrench to keep the

bleeder plug from backing out of the bonnet.

3. Connect the grease gun to the bonnet bleeder plug (to connect PI on the gun discharge point).

4. Pump grease into the valve body until pressure build up.

Note: For proper valve functioning one needs to pump just enough grease to lubricate gate & seats,

stem thread to lift nut connection.

5. Open valve slightly until pressure starts to relieved.

6. Continue pumping grease and operating the valve until the valve body is filled with grease.

See table (Grease quantities for body cavities), if filling the valve body cavity with grease

completely.

7. Return the valve to its normal operation position.

8. Disconnect the grease gun from the bonnet bleeder plug fitting.

صفحه 16 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 16 از 48

بررسی پوشش خطوط لوله و مخازن بر اساس نتایج حفاظت کاتدی

برای انجام اسکید اندازه گیری مالی کالیبراسیون

برای انجام شناسایی مواد مثبت (نگهداری پیشگیرانهI)

تمام فعالیت های اصلی باید توسط بازرس شخص ثالث مطابق با کارفرما تایید شده برنامه بازرسی و آزمون بازرسی شود (بازرسی و آزمایش

طرح) و رویه های تایید شده مرتبط و باید به کارفرما گزارش شود و کارفرما را دریافت کند

تایید

خدمات دهانه چاه نگهداری و تعمیرات

پیمانکار باید یک تیم دهانه چاه نگهداری و تعمیرات صالح را برای اجرای سرچاه برنامه ریزی شده فراهم کند.

وظایف روانکاری منطقه عملیاتی سپهر جفیر شامل چاه.

شرح سرویس دهانه چاه نگهداری و تعمیرات به شرح زیر است:

روانکاری بلبرینگ های ساقه:

1. گریس گیر را به فیتینگ گریس روی درپوش کاپوت وصل کنید.

2. پمپ را به داخل حفره یاتاقان چرب کنید. چرخ دستی را حدود 1/2 دور به جلو و عقب بچرخانید

چربی را توزیع کنید

3. روغن گیر را جدا کنید.

4. شیر را به موقعیت عادی خود برگردانید

روغن کاری بدنه شیر

1. شیر را ببندید.

2. درپوش محافظ را از دوشاخه هواگیر کاپوت جدا کنید. برای نگهداری از آچار پشتیبان استفاده کنید

دوشاخه خروج از کاپوت.

3. گریس گان را به فیش دمنده کاپوت (برای اتصال PI در نقطه تخلیه تفنگ) وصل کنید.

4. پمپ بدنه شیر را تا زمانی که فشار ایجاد شود، گریس بزنید.

توجه: برای عملکرد صحیح شیر، باید به اندازه کافی گریس برای روانکاری درب و صندلی ها پمپاژ شود.

رزوه ساقه برای بلند کردن اتصال مهره.

5. شیر را کمی باز کنید تا فشار شروع به کاهش کند.

6. به پمپاژ گریس ادامه دهید و شیر را تا زمانی که بدنه شیر با گریس پر شود، کار کنید.

در صورت پر کردن حفره بدنه شیر با گریس به جدول (مقادیر گریس برای حفره های بدن) مراجعه کنید.

به طور کامل

7. شیر را به موقعیت عادی خود برگردانید.

8. گریس اسلحه را از فیتینگ فیش دمنده کاپوت جدا کنید.

Page 17 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 17 of 48

9. Replace the protective cap on the bonnet bleeder plug.

Note: Contractor shall provide all necessary materials, equipment, and tools, including a grease gun

with recommended grease, to complete the task satisfactorily.

Wellhead Maintenance Service Schedule

Table 6: Wellhead Maintenance Services Schedule

Wellhead Maintenance Service for valves of X-mas tree (5 valves)

Every 3

Months

Wellhead Maintenance Service for valves of X-mas tree and annulus side valves of

wellhead (totally 12 valves)

Every 12

Months

Wellhead Maintenance Service schedule variation

Company may, at any time, require Contractor to modify (increase, decrease or cancel) the interval

periodicity of task in above Wellhead Maintenance Services schedule according to actual requirement

during running of this service.

Any additional Wellhead Maintenance Services will be charged by task as lump sum cost for each task as

specified in Appendix-2 Maintenance Compensation.

Technical Support by Vendors

The Contractor is responsible for facilitating vendor support as needed by the Company (by Call-Off) for

equipment and facilities. This includes coordinating with equipment manufacturers or third-party service

providers for specialized support, troubleshooting, maintenance, repairs, and upgrades. The Contractor is

responsible for oversee timely availability, performance, warranties, and ensure that vendor support aligns

with quality standards. The Contractor will provide the following vendor supports as per order by the

Company:

Table 7: Vendor Support Requirements

Item

Description

Vendor

1.

LBV, HIPPS, Choke Valve, MOV, On-Off Valve, Manual Valve, DBB

Valve

Behsazan Jonoob

2.

Multiphase Flow Meter Package

____

3.

Mobile Test Separator Package

____

4.

Pigging Operation

____

5.

DCS

____

6.

Fiscal Metering Package

____

7.

Wellhead Control Panel

Kardanan Shargh

8.

Coriolis, Control Valve

Piramoon Pardazesh

Gheshm

صفحه 17 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 17 از 48

9. درپوش محافظ را روی دوشاخه هواگیر کاپوت تعویض کنید.

توجه: پیمانکار باید تمام مواد، تجهیزات و ابزار لازم، از جمله گریس تفنگ را فراهم کند.

با گریس توصیه شده، برای تکمیل کار رضایت بخش.

دهانه چاه نگهداری و تعمیرات برنامه خدمات

جدول 6: دهانه چاه نگهداری و تعمیرات برنامه خدمات

دهانه چاه نگهداری و تعمیرات سرویس برای شیرآلات درخت X-mas (5 شیر)

هر 3

ماه ها

دهانه چاه نگهداری و تعمیرات سرویس برای دریچه های درخت X-mas و دریچه های جانبی حلقوی

سر چاه (در مجموع 12 دریچه)

هر 12

ماه ها

دهانه چاه نگهداری و تعمیرات تغییرات برنامه زمانی خدمات

کارفرما ممکن است در هر زمانی نیاز به پیمانکار برای تغییر (افزایش، کاهش یا لغو) فاصله زمانی داشته باشد.

تناوب کار در برنامه خدمات فوق دهانه چاه نگهداری و تعمیرات مطابق با نیاز واقعی

در طول اجرای این سرویس

هرگونه خدمات اضافی دهانه چاه نگهداری و تعمیرات بر اساس کار به عنوان هزینه یکجا برای هر کار محاسبه می شود

در پیوست 2 نگهداری و تعمیرات جبران خسارت مشخص شده است.

پشتیبانی فنی توسط فروشندگان

پیمانکار مسئول تسهیل پشتیبانی فروشنده در صورت نیاز توسط کارفرما (از طریق Call-Off) برای

تجهیزات و امکانات. این شامل هماهنگی با سازندگان تجهیزات یا خدمات شخص ثالث است

ارائه دهندگان پشتیبانی تخصصی، عیب یابی، نگهداری، تعمیرات و ارتقاء. پیمانکار است

مسئول نظارت بر در دسترس بودن، عملکرد، ضمانت‌ها و اطمینان از همسویی پشتیبانی فروشنده است

با استانداردهای کیفیت پیمانکار پشتیبانی های فروشنده زیر را طبق سفارش توسط شرکت ارائه می دهد

کارفرما:

جدول 7: الزامات پشتیبانی فروشنده

مورد

توضیحات

فروشنده

1.

شیر قطع خط، سیستم حفاظتی با فشار بالا، خفه کردن شیر، شیر موتوردار، خاموش شیر، دستی شیر، DBB

شیر

بهسازان جنوب

2.

پکیج فلومتر چند فاز

3.

بسته جداساز تست موبایل

4.

عملیات پیگینگ

5.

سیستم کنترل توزیع شده

6.

بسته اندازه گیری مالی

7.

دهانه چاه کنترل پنل

کاردانان شرق

8.

کوریولیس، کنترل شیر

پیرامون پردازش

قشم

Page 18 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 18 of 48

9.

Safety/Relief Valves

FAFCO

10.

Emergency Diesel Generator

Fars Diesel

11.

UPS

Amak

12.

AC UPS & Batteries, DC Charger & Batteries

Pars Kavir Arvand

13.

F&G System and Devices

Soshiant

14.

Connex

Padideh Sanat Behsan

15.

Flow Transmitter (DP)

Fara Sanat Arman

16.

Asphaltene and Corrosion Inhibitor Package, Injection Nozzle

Hydro Pars

17.

Flame Arrestor

Azar Energy Tabriz

18.

Insulating Joint, Stone Trap

Namdaran Petrogas

Industries

19.

Manual Valve

Godakhtar

All cost of vendor personnel same as tickets, transportation, hoteling, shall be provided by contractor.

Special Repair of Valves

One of the special services provided is the repair of existing valves in the field, which must be carried out

upon the request of the Company. The items related to the repairs are listed in Table 8, and the estimated

quantities for each type of valve requiring repairs are detailed in Table 9.

Note: Contractor shall guarantee the execution and operation of the valves for Three (3) months after the

repair actions. In case of any failure and obstacles in the cited period, the Contractor shall repair and replace

the valves tools at its costs and services.

Table 8: Description of items for valve repair

Row

Description

1.

Opening and closing valves

2.

Servicing and cleaning

3.

Repairing valve body

4.

Replacing ball

5.

Repairing ball

6.

Coating ball (ENP)

7.

Coating ball (TC)

8.

Coating ball (HF)

9.

Replacing seat

10.

Repairing seat and installing Peek

11.

Replacing body gasket

صفحه 18 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 18 از 48

9.

ایمنی / امداد شیرs

فاکو

10.

اضطراری دیزل ژنراتور

فارس دیزل

11.

منبع تغذیه بدون وقفه

اماک

12.

AC منبع تغذیه بدون وقفه و باتری ها، شارژر DC و باتری ها

پارس کویر اروند

13.

سیستم و دستگاه های F&G

سوشیانت

14.

کانکس

پدیده صنعت بهسان

15.

جریان ترنسمیتر (DP)

فرا صنعت آرمان

16.

بسته بازدارنده آسفالتین و خوردگی، نازل تزریق

هیدرو پارس

17.

شعله گیر

آذر انرژی تبریز

18.

اتصال عایق، تله سنگ

نامداران پتروگاز

صنایع

19.

کتابچه راهنمای شیر

گدختر

کلیه هزینه های پرسنل فروشنده مانند بلیط، حمل و نقل، هتلینگ توسط پیمانکار تامین می شود.

تعمیر ویژه شیرs

یکی از خدمات ویژه ارائه شده تعمیر شیرآلات موجود در محل می باشد که حتما باید انجام شود

بنا به درخواست کارفرما. اقلام مربوط به تعمیرات در جدول 8 و برآورد شده آمده است

مقادیر برای هر نوع شیری که نیاز به تعمیر دارد در جدول 9 به تفصیل آمده است.

توجه: پیمانکار اجرا و کارکرد شیرها را به مدت سه (3) ماه پس از

اقدامات تعمیر در صورت بروز هر گونه خرابی و موانع در دوره ذکر شده، پیمانکار باید تعمیر و تعویض شود.

ابزار سوپاپ در هزینه ها و خدمات آن.

جدول 8: شرح موارد برای تعمیر شیر

ردیف

توضیحات

1.

باز و بسته شدن دریچه ها

2.

سرویس و نظافت

3.

تعمیر بدنه شیر

4.

تعویض توپ

5.

ترمیم توپ

6.

توپ پوشش‌دهی (ENP)

7.

پوشش‌دهی توپ (TC)

8.

توپ پوشش‌دهی (HF)

9.

تعویض صندلی

10.

تعمیر صندلی و نصب پیک

11.

تعویض واشر بدنه

Page 19 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 19 of 48

12.

Replacing gland packing

13.

Replacing seat packing or gasket

14.

Replacing seal kit

15.

Repairing seal kit

16.

Replacing Viton O-ring

17.

Repairing flange facing

18.

Repairing gear box

19.

Hydrotest (body, seat, back seat)

20.

Gas test (body, seat, back seat)

21.

Greasing gear box

22.

Greasing valve

23.

Replacing ½” vent and drain

24.

Replacing ½” grease connector

Table 9: Manual valve repair requirement

Row

Description

Estimated QTY

1.

Ball valve 7 1/16” API10000 Ball: 410+ENP seat:410+Peek

8

2.

Ball valve 4 1/16” API10000 Ball: 410+ENP seat:410+Peek

12

3.

Ball Valve 6” # 900 Ball: 410+ENP seat:410+Peek

8

4.

Ball Valve 12” # 900 Ball: 410+ENP seat:410+Peek

6

5.

Ball Valve 16” # 900 Ball: 410+ENP seat:410+Peek

2

6.

Ball Valve 18” # 900 Ball: 410+ENP seat:410+Peek

2

7.

DBB valve 2 1/16” API10000 Ball: 410+ENP seat:410+Peek

14

8.

DBB 2” #900 Ball: 410+ENP seat:410+Peek

16

9.

Gate valve ¾” #1500 carbon steel

8

10.

Gate valve 4” #300 carbon steel

8

11.

Gate valve 7 1/16” API3000 carbon steel

8

12.

Gate valve 8” #300 carbon steel

4

13.

Check valve 4” #600 carbon steel

4

14.

Check valve 6” #300 carbon steel

4

Special Repair of Actuator

One of the special services that must be provided is the repair of existing actuators in the field, which should

be carried out upon the request of the Company. The items related to the repairs and their estimated

quantities are listed in Table 10.

صفحه 19 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 19 از 48

12.

تعویض پکینگ غدد

13.

تعویض بسته بندی صندلی یا واشر

14.

تعویض کیت مهر و موم

15.

تعمیر کیت مهر و موم

16.

جایگزینی حلقه اورینگ ویتون

17.

تعمیر روکش فلنج

18.

تعمیر جعبه دنده

19.

تست هیدرولیک (بدن، صندلی، صندلی عقب)

20.

تست گاز (بدنه، صندلی، صندلی عقب)

21.

جعبه دنده روغن کاری

22.

شیر گریس

23.

تعویض دریچه و تخلیه ½ اینچی

24.

تعویض کانکتور گریس ½ اینچی

جدول 9: نیاز به تعمیر شیر دستی

ردیف

توضیحات

QTY تخمینی

1.

دریچه توپی 7 1/16 اینچی API10000 توپ: 410+ ENP seat: 410+Peek

8

2.

دریچه توپی 4 1/16 اینچی API10000 توپ: 410+ ENP seat: 410+Peek

12

3.

توپ شیر 6 اینچی # 900 توپ: 410+صندلی ENP:410+Peek

8

4.

توپ شیر 12 اینچ # 900 توپ: 410+صندلی ENP:410+Peek

6

5.

توپ شیر 16 اینچ # 900 توپ: 410+صندلی ENP:410+Peek

2

6.

توپ شیر 18 اینچ # 900 توپ: 410+صندلی ENP:410+Peek

2

7.

شیر DBB 2 1/16 اینچی API10000 توپ: 410+ ENP seat: 410+ Peek

14

8.

توپ DBB 2 اینچی #900: 410+صندلی ENP:410+Peek

16

9.

شیر دروازه ¾ اینچ #1500 فولاد کربن

8

10.

شیر دروازه 4 اینچ #300 کربن فولادی

8

11.

شیر دروازه 7 1/16 اینچ API3000 فولاد کربنی

8

12.

شیر دروازه 8 اینچ #300 کربن فولادی

4

13.

شیر چک 4 اینچ #600 فولاد کربنی

4

14.

شیر چک 6 اینچ #300 فولاد کربنی

4

تعمیر ویژه محرک

یکی از خدمات ویژه ای که باید ارائه شود تعمیر عملگرهای موجود در میدان می باشد که باید انجام شود

بنا به درخواست کارفرما انجام شود. موارد مربوط به تعمیرات و برآورد آنها

مقادیر در جدول 10 ذکر شده است.

Page 20 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 20 of 48

Table 10: Repair of ESDV Actuators

Row

Description

Estimated

QTY.

1.

Actuator Orientation: VTC, IP 65, Fail to Close, Fireproofing,

SIL2 for 12” ball valve

6

2.

Actuator Orientation: VTC, IP 65, Fail to Close, Fireproofing,

SIL2 for 16” ball valve

2

3.

Actuator Orientation: VTC, IP 65, Fail to Close, Fireproofing,

SIL2 for 18” ball valve

2

4.

Actuator Orientation: VTC, IP 65, Fail to Close, Fireproofing,

SIL2 for 6” ball valve

8

Special Calibration & Repair of Safety Valve & RTV & Relief Valve

One of the special services that must be provided is the calibration and repair of safety valves, RTVs, and

relief valves, which should be carried out upon the request of the Company. The items related to the repairs

and their estimated quantities are listed in Table 11.

Table 11: Requirements for Calibration & Repair of Safety Valve & RTV & Relief Valve

Row

Description

Estimated QTY. Size

1" X 3/4" 2"X3" 3"X4" 4"X6"

1.  Cleaning

4

4

4

4

2.  Servicing

4

4

4

4

3.  Lubrication

4

4

4

4

4.  Measuring seat and plug

4

4

4

4

5.  Calibration and adjustment

4

4

4

4

6.  Performance testing

4

4

4

4

Supplying Power by Diesel Generator

The Contractor shall provide diesel generator for areas as per Company request. Required diesel generators

are as follows:

Table 12: Required Diesel Generators

Row

Location

KVA

QTY.

1.

Wells

50

24

2.

Manifolds

50

5

3.

RA Workshop and

Warehouse

100

2

4.

RA Control Room

250

2

5.

RA Fire Fighting

500

2

صفحه 20 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 20 از 48

جدول 10: تعمیر خاموش‌سازی اضطراریV محرکs

ردیف

توضیحات

برآورد شده است

تعداد.

1.

محرک جهت: VTC، IP 65، بسته نشدن، ضد حریق،

SIL2 برای شیر توپی 12 اینچی

6

2.

محرک جهت: VTC، IP 65، بسته نشدن، ضد حریق،

SIL2 برای شیر توپی 16 اینچی

2

3.

محرک جهت: VTC، IP 65، بسته نشدن، ضد حریق،

SIL2 برای شیر توپی 18 اینچی

2

4.

محرک جهت: VTC، IP 65، بسته نشدن، ضد حریق،

SIL2 برای شیر توپی 6 اینچی

8

ویژه کالیبراسیون & Repair of Safety شیر & RTV & Relief شیر

یکی از خدمات ویژه ای که باید ارائه شود کالیبراسیون و تعمیر شیرهای اطمینان، RTV و

شیرهای کمکی، که باید بنا به درخواست کارفرما انجام شود. موارد مربوط به تعمیرات

و مقادیر تخمینی آنها در جدول 11 آمده است.

جدول 11: الزامات برای کالیبراسیون و تعمیر ایمنی شیر و RTV و امداد شیر

ردیف

توضیحات

QTY تخمینی اندازه

1 "X 3/4" 2"X3" 3"X4" 4"X6"

1. تمیز کردن

4

4

4

4

2. سرویس دهی

4

4

4

4

3. روانکاری

4

4

4

4

4. اندازه گیری صندلی و دوشاخه

4

4

4

4

5. کالیبراسیون و تنظیم

4

4

4

4

6. تست عملکرد

4

4

4

4

تامین برق توسط دیزل ژنراتور

پیمانکار باید دیزل ژنراتور را برای مناطق مطابق درخواست کارفرما ارائه دهد. دیزل ژنراتور مورد نیاز

به شرح زیر می باشند:

جدول 12: دیزل ژنراتورهای مورد نیاز

ردیف

مکان

KVA

تعداد.

1.

چاه

50

24

2.

منیفولدs

50

5

3.

منطقه دریافت کارگاه و

انبار

100

2

4.

منطقه دریافت اتاق کنترل

250

2

5.

منطقه دریافت اطفاء حریق

500

2

Page 21 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 21 of 48

Provision of diesel for these generators is the responsibility of Company. But distribution of diesel from

Receiving Area to mentioned locations is the responsibility of Contractor.

Contractor shall perform maintenance of diesel generators and provide all consumables such as Oil, filters,

water and etc. Contractor shall consider the cost of maintenance and consumables in rental unit price of

each diesel generator.

Diesel generator with the capacity more than the specified capacity in above table is not acceptable.

3.3. Other Services

The following services will be charged by manpower cost, machinery, equipment and material cost as

specified in Appendix-2 Maintenance Compensation.

The services not specified in Appendix-2 are in accordance to the following work order procedure and are

subjected to agreement by Contractor.

Work Order Procedure

The services shall be requested by Company according to the following Work Order Procedure.

1. Company shall complete and transmit to Contractor a service request specifying:

•

The scope of services required to be performed.

•

The deliverable documents.

•

The Company representative, to be contacted in case Contractor shall require further

clarifications.

•

The Company representatives nominated to attend/witness the services and the specific

Company assistance required.

2. Contractor shall furnish Company within three (3) working days, a proposal for carrying out the

services including:

•

The Contractor personnel to be engaged on the Services.

•

The estimated number of man hour, equipment, tools and any other items required tom

perform the Services such as vendor specialists or special hardware/software, all together

with an overall estimate of cost.

•

A budget proposal. (Based on specified unit-price specified in Appendix-2 related tables)

•

The location for performing the Services.

•

The schedule and duration of Services.

صفحه 21 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 21 از 48

تامین گازوئیل برای این ژنراتورها به عهده کارفرما است. اما توزیع گازوئیل از

مسئولیت منطقه دریافت برای مکان های ذکر شده بر عهده پیمانکار است.

پیمانکار باید تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتورها را انجام دهد و کلیه مواد مصرفی مانند روغن، فیلترها،

آب و غیره. پیمانکار باید هزینه نگهداری و مواد مصرفی را در قیمت واحد اجاره در نظر بگیرد.

هر دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور با ظرفیت بیش از ظرفیت ذکر شده در جدول فوق قابل قبول نمی باشد.

3.3. سایر خدمات

خدمات زیر بر اساس هزینه نیروی انسانی، ماشین آلات، تجهیزات و هزینه مواد دریافت می شود

در پیوست 2 نگهداری و تعمیرات جبران خسارت مشخص شده است.

خدماتی که در ضمیمه 2 مشخص نشده اند مطابق با روال سفارش کاری زیر هستند و هستند

تحت توافق پیمانکار.

دستور کار رویه

خدمات باید توسط کارفرما طبق رویه دستور کار زیر درخواست شود.

1. کارفرما باید یک درخواست سرویس را تکمیل و به پیمانکار ارسال کند:

محدوده خدمات مورد نیاز برای انجام.

مدارک قابل تحویل

نماینده کارفرما، که در صورتی که پیمانکار نیاز بیشتری داشته باشد، باید با او تماس بگیرید

توضیحات

نمایندگان کارفرما نامزد شده برای حضور/شاهد خدمات و خدمات خاص

کارفرما کمک لازم است.

2. پیمانکار باید کارفرما را ظرف سه (3) روز کاری، پیشنهادی برای اجرای

خدماتی از جمله:

پرسنل پیمانکار باید در سرویس‌ها درگیر شوند.

تعداد تخمینی ساعت کار، تجهیزات، ابزار و سایر موارد مورد نیاز

خدماتی مانند متخصصان فروشنده یا سخت افزار/نرم افزار خاص را با هم انجام دهید

با برآورد کلی هزینه

پیشنهاد بودجه (بر اساس قیمت واحد مشخص شده در جداول مربوط به پیوست 2)

مکان انجام خدمات

برنامه و مدت زمان خدمات.

Page 22 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 22 of 48

•

The data required.

3. Where the Services involve vendor support, Contractor shall provide the followings in the proposal:

•

Vendor technical proposal

•

Vendor commercial proposal

4. Where the Services involve the procurement of Goods, Company shall specify the list of the Goods

to be procured and the relevant technical specifications and Contractor shall include in the proposal:

•

An estimate of the Net Cost of the Goods to be procured. Providing at least three valid,

official sealed quotations under the supervision of Company’s representatives and bind an

agreement with the lowest price proposal. The approved material, equipment, or services

shall be provided as per the Company's instruction and Call-off order. The quotation

evaluation report shall be submitted to Company.

•

The delivery schedule for the Goods to be procured.

If Contractor is unable, for reasons not attributable to it, to submit such proposal within the above time

frame, it shall promptly inform Company, stating the reasons for such inability and the parties shall agree

on the more appropriate steps.

If Company agrees with Contractor’s proposal, a Work Order shall be signed by Company Representative

as authorization for Contractor to commence the Services. Contractor shall have no obligation to commence

any Services until the Work Order is signed by Company and notified to Contractor.

Company shall review the proposal within 2 days and respond relevant decision to Contractor.

If Company does not agree to Contractor proposal, the Parties shall meet to discuss in good faith a possible

solution.

If Contractor fails to provide requested work order, Company shall have the right to accomplish the work

and deduct the work price plus 20 % from the total Ceiling price of the Contract. Also, Company has right

to impose the penalty according to No.3 of Table 16 Clause 4 of Appendix-2 (Compensation).

If, in view of the circumstances, it is deemed necessary to amend the scope, time and/or cost of Services,

Contractor shall provide Company with an amended Work Order for approval.

The Machinery and manpower and material of call off service are specified in Appendix-2.

Contractor shall be responsible, at its own expense, for the collection, segregation and removal wastes

generated by Contractor as a result of the maintenance services within Operating Area. Such wastes shall

be disposed according to local requirements and regulations.

This call of services shall include but not limited to the followings:

صفحه 22 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 22 از 48

داده های مورد نیاز

3. در صورتی که خدمات شامل پشتیبانی فروشنده باشد، پیمانکار باید موارد زیر را در پیشنهاد ارائه کند:

پیشنهاد فنی فروشنده

پیشنهاد تجاری فروشنده

4. در صورتی که خدمات شامل تهیه کالا باشد، کارفرما باید فهرست کالاها را مشخص کند.

باید خریداری شود و مشخصات فنی مربوطه و پیمانکار در پیشنهاد شامل شود:

برآورد هزینه خالص کالایی که باید تهیه شود. ارائه حداقل سه مورد معتبر،

نقل قول های رسمی مهر و موم شده تحت نظارت نمایندگان کارفرما و یک

توافق با کمترین قیمت پیشنهادی مواد، تجهیزات یا خدمات مورد تایید

باید طبق دستورالعمل کارفرما و دستور فراخوان ارائه شود. نقل قول

گزارش ارزیابی باید به کارفرما ارسال شود.

برنامه تحویل برای کالاهایی که باید تهیه شوند.

اگر پیمانکار به دلایل غیر قابل انتساب نتواند چنین پیشنهادی را در زمان فوق ارائه دهد.

چارچوب، باید فوراً کارفرما را با ذکر دلایل چنین ناتوانی اطلاع دهد و طرفین توافق کنند.

در گام های مناسب تر

اگر کارفرما با پیشنهاد پیمانکار موافقت کند، یک دستور کار باید توسط نماینده کارفرما امضا شود.

به عنوان مجوز برای پیمانکار برای شروع خدمات. پیمانکار هیچ تعهدی برای شروع ندارد

هر گونه خدمات تا زمانی که دستور کار توسط کارفرما امضا شود و به پیمانکار اطلاع داده شود.

کارفرما باید پیشنهاد را ظرف 2 روز بررسی کند و به تصمیم مربوطه به پیمانکار پاسخ دهد.

در صورتی که کارفرما با پیشنهاد پیمانکار موافقت نکند، طرفین باید با حسن نیت درباره یک موضوع احتمالی بحث کنند.

راه حل

اگر پیمانکار دستور کار درخواستی را ارائه نکند، کارفرما حق انجام کار را خواهد داشت.

و قیمت کار را به اضافه 20 درصد از کل قیمت سقف قرارداد کسر کنید. همچنین، کارفرما حق دارد

برای اعمال مجازات مطابق شماره 3 جدول 16 بند 4 پیوست 2 (غرامت).

اگر با توجه به شرایط، اصلاح دامنه، زمان و/یا هزینه خدمات ضروری تشخیص داده شود،

پیمانکار باید کارفرما را با دستور کار اصلاح شده برای تایید ارائه کند.

ماشین آلات و نیروی انسانی و مواد خدمات فراخوانی در ضمیمه 2 مشخص شده است.

پیمانکار با هزینه خود مسئول جمع آوری، تفکیک و حذف زباله ها خواهد بود.

تولید شده توسط پیمانکار در نتیجه خدمات تعمیر و نگهداری در منطقه عملیاتی. چنین زباله هایی باید

بر اساس الزامات و مقررات محلی دفع شود.

این فراخوان خدمات باید شامل موارد زیر باشد اما به آنها محدود نمی شود:

Page 23 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 23 of 48

Construction and Civil Work Maintenance

Company may ask Contractor to carry out minor construction and civil work repair including but not

limited to:

✓ Access road repair

✓ Fence of Company facilities

✓ Modification of piping system

✓ Shelter Building

✓ Well pad and Burn pit repair

✓ Cellar repair

✓ Sub-sided locations

✓ Cleaning and repair services on waste pit and burn pit.

✓ Repair of concrete parts that would be damaged.

✓ Grading and leveling of well pads area.

✓ Graveling of well pad area.

✓ Removal of the existing unqualified material.

✓ Replacement of qualified earth works material.

✓ Earth work to repair of temporary cathodic protection system.

✓ Surveying of civil and earth work.

The performed tasks will be evaluated and certified by Company or a third party.

Contractor shall hire a laboratory Company to execute all related test belong to Material Test, soil, sub-

base and base material, Aggregates, asphalts layer and concrete test. Contractor is responsible for laboratory

information and all of test sheets shall be Company.

The contractor may need to utilize additional resources to perform civil work repairs according to specified

work order request and procedure. This includes, but is not limited to, the implementation of more intensive

measures based on the following measures and related standards;

Receiving Area, Jufair Cluster, Manifolds and Well pads sub-sided locations

Damaged and sub-sided locations shall be repaired within the following procedure.

1. Identify and examine all damaged locations.

2. Open up damaged location by mechanical or manual excavation exposing the areas where it is well

صفحه 23 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 23 از 48

ساخت و ساز و عملیات عمرانی نگهداری و تعمیرات

کارفرما ممکن است از پیمانکار بخواهد تا تعمیرات جزئی ساختمانی و عمرانی را انجام دهد، از جمله اما نه

محدود به:

✓ تعمیر جاده دسترسی

✓ حصار امکانات کارفرما

✓ اصلاح سیستم لوله کشی

✓ ساختمان پناهگاه

✓ تعمیر پد چاه و گودال سوختگی

✓ تعمیر سرداب

✓ مکان های فرعی

✓ خدمات نظافت و تعمیر در گودال زباله و گودال سوختگی.

✓ تعمیر قطعات بتنی که آسیب می بینند.

✓ درجه بندی و تسطیح منطقه پد چاه.

✓ شننگاشتن ناحیه پد چاه.

✓ حذف مواد فاقد صلاحیت موجود.

✓ تعویض مواد کار زمینی واجد شرایط.

✓ کار زمین برای تعمیر سیستم حفاظت کاتدی موقت.

✓ نقشه برداری از کارهای عمرانی و زمینی.

وظایف انجام شده توسط کارفرما یا شخص ثالث ارزیابی و تایید می شود.

پیمانکار باید یک آزمایشگاه کارفرما را برای اجرای تمام آزمایشات مربوط به تست مواد، خاک، فرعی استخدام کند.

مواد پایه و پایه، سنگدانه ها، لایه آسفالت و آزمایش بتن. پیمانکار مسئول آزمایشگاه است

اطلاعات و تمام برگه های آزمون باید کارفرما باشد.

پیمانکار ممکن است نیاز به استفاده از منابع اضافی برای انجام تعمیرات کار عمرانی طبق مشخص شده داشته باشد

درخواست سفارش کار و رویه این شامل، اما نه محدود به، اجرای فشرده تر است

اقدامات بر اساس اقدامات زیر و استانداردهای مرتبط؛

مکان های فرعی منطقه دریافت، Jufair Cluster، منیفولدs و چاه

مکان های آسیب دیده و فرعی باید طبق روش زیر تعمیر شوند.

1. همه مکان های آسیب دیده را شناسایی و بررسی کنید.

2. محل آسیب دیده را با حفاری مکانیکی یا دستی باز کنید و مناطقی را که در آن قرار دارد به خوبی در معرض دید قرار دهید

Page 24 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 24 of 48

compacted. The area well compacted will be tested and if pass the 90% compaction test the

succeeding layer shall continue.

3. Start the 150mm layer filling and compaction. Every layer should pass the 90% compaction

requirements.

4. Gravel filling shall be done in accordance to the existing gravel fill level.

5. All compaction tests shall be compiled and submitted to the Company after completion of the sub-

sided repair.

Damaged Roads and Sub-sided pipe Crossing

Damaged roads and sub-sided pipe crossing shall be repaired within the following procedure:

1. Identify and examine all damaged locations. Care shall be taken not to damage the concrete pipe

casing. Hand excavation shall be performed at least 20 centimeters before the pipe casing.

2. Open up damaged location by mechanical or manual excavation exposing the areas where it is well

compacted. The area well compacted will be tested and if pass the 90% compaction test the

succeeding layer shall continue.

3. Start the 150mm layer filling and compaction. Every layer should pass the 95% compaction

requirements.

4. All road shoulder shall be restored and compacted according to the existing shoulder conditions.

5. Asphalt final layer shall be considered.

6. All compaction tests shall be compiled and submitted to the Company after completion of the road

repair.

Technical Requirements and Specification

Sub-Base Course:

Sub-base course shall be of suitable granular materials (0-37.5 mm) consisting of: supply,

loading transportation, distribution levelling and compacting to 100% modified AASHTO

method.

The used material for sub-base layer which are provided from the river bed from the existing

gravel

and

sand

mines,

shall

have

the

following

technical

specifications:

Grading of sub base material shall follow the sizes at following table as below:

Table 13: Sub Base Material Gradation Requirements

Standard Sieve Size Weight Passed through Sieve

100

(1.5 inch) 37.5 mm

صفحه 24 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 24 از 48

فشرده شده ناحیه ای که به خوبی متراکم شده است مورد آزمایش قرار می گیرد و در صورت موفقیت در آزمون تراکم 90 درصد، آزمایش می شود

لایه بعدی باید ادامه یابد.

3. پر کردن و فشرده سازی لایه 150 میلی متری را شروع کنید. هر لایه باید از تراکم 90 درصد عبور کند

الزامات

4. پر کردن شن باید مطابق با سطح پر شدن شن موجود انجام شود.

5. تمام آزمایشات تراکم باید جمع آوری و پس از تکمیل زیر به کارفرما ارسال شود.

تعمیر جانبی

جادهs آسیب دیده و تقاطع لوله فرعی

جاده های آسیب دیده و عبور لوله های فرعی باید طبق روش زیر تعمیر شوند:

1. همه مکان های آسیب دیده را شناسایی و بررسی کنید. باید مراقب بود که به لوله بتنی آسیبی وارد نشود

پوشش حفاری دستی باید حداقل 20 سانتی متر قبل از پوشش لوله انجام شود.

2. محل آسیب دیده را با حفاری مکانیکی یا دستی باز کنید و مناطقی را که در آن قرار دارد به خوبی در معرض دید قرار دهید

فشرده شده ناحیه ای که به خوبی متراکم شده است مورد آزمایش قرار می گیرد و در صورت موفقیت در آزمون تراکم 90 درصد، آزمایش می شود

لایه بعدی باید ادامه یابد.

3. پر کردن و فشرده سازی لایه 150 میلی متری را شروع کنید. هر لایه باید از تراکم 95 درصد عبور کند

الزامات

4. تمام شانه جاده باید با توجه به شرایط شانه موجود ترمیم و فشرده شود.

5. لایه نهایی آسفالت باید در نظر گرفته شود.

6. تمام آزمایش های تراکم باید پس از اتمام جاده جمع آوری و به کارفرما ارسال شود.

تعمیر

الزامات فنی و مشخصات

دوره زیر پایه:

زیر پایه باید از مواد دانه ای مناسب (0-37.5 میلی متر) متشکل از: تامین،

حمل و نقل بارگیری، تسطیح توزیع و فشرده سازی به AASHTO 100٪ اصلاح شده

روش

مواد مورد استفاده برای لایه زیرین که از بستر رودخانه از بستر موجود تامین می شود

سنگریزه

و

شن و ماسه

معادن،

باید

دارند

را

دنبال کردن

فنی

مشخصات:

درجه بندی مواد زیر پایه باید مطابق با اندازه های جدول زیر باشد:

جدول 13: الزامات درجه بندی مواد زیر پایه

وزن استاندارد اندازه غربال که از الک عبور می کند

100

(1.5 اینچ) 37.5 میلی متر

Page 25 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 25 of 48

90-100

(1 inch) 25 mm

55-80

(3⁄8 inch) 9.5 mm

40-60

(No. 4) 4.75 mm

28-48

(No. 10) 2 mm

14-28

(No. 40) 0.425 mm

5-12

(No. 200) 0.075 mm

The other specifications related to the sub base layer material which are achieved after the

soil mechanical tests on the samples, shall be based on the following requirements:

•

In liquid limit (L.L.) test according to T90 and plastic factor (P.I) by AASHTO method T89 on

the grains passed through the sieve No. 40. The above-mentioned limits shall not be more

than respectively 25 and 6 percent.

•

The sand value (S.E) of the grains passed through the sieve No. 40 in test by T176 method

shall not be less than 30.

Cement

Unless otherwise specified, the cement shall be Type II that conforms to ASTM C 150 blended

with up to 10% silica fume conforming to ASTM C 1240.

Sand

For preparation of mortar or concrete, washed natural sand or crushed sand shall be utilized.

The consumable sand shall be clean and without any clayey or organic matters.

Gradation of sand being used in mortar or concrete shall be according to the following table:

Table 14: Sand Gradation Requirements

Sieve Size

Percentage (By Weight) Passed from Sieve

4.75 mm (No. 4)

100

2.10036 (No. 8)

95-100

0.15 mm (No. 100)

Maximum %25

0.075 mm (No. 200)

Maximum %10

Other characteristics of sand shall be as follows:

•

Amount of Clayey particles: Max % 10

•

Amount of light weight sand: Max % 0.5

•

Color or organic substances: More than standard liquid

•

Loss of weight in Sodium-Sulphate in 5 test cycles: Max %10

•

Sand Equivalent value: Min %60

صفحه 25 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 25 از 48

90-100

(1 اینچ) 25 میلی متر

55-80

(3⁄8 اینچ) 9.5 میلی متر

40-60

(شماره 4) 4.75 میلی متر

28-48

(شماره 10) 2 میلی متر

14-28

(شماره 40) 0.425 میلی متر

5-12

(شماره 200) 0.075 میلی متر

سایر مشخصات مربوط به مواد لایه زیرین که پس از به دست آمده است

آزمایش های مکانیکی خاک بر روی نمونه ها باید بر اساس الزامات زیر باشد:

در تست حد مایع (L.L.) بر اساس T90 و ضریب پلاستیک (P.I) به روش AASHTO T89 بر روی

دانه ها از الک شماره 40 عبور کرده اند. حدود فوق الذکر نباید بیشتر باشد

از 25 و 6 درصد.

مقدار ماسه (S.E) دانه های عبور شده از الک شماره 40 در آزمون به روش T176

کمتر از 30 نباشد.

سیمان

مگر اینکه طور دیگری مشخص شده باشد، سیمان باید نوع II باشد که مطابق با ASTM C 150 مخلوط شود.

با حداکثر 10٪ دوده سیلیس مطابق با ASTM C 1240.

ماسه

برای تهیه ملات یا بتن باید از ماسه طبیعی شسته شده یا ماسه خرد شده استفاده شود.

شن و ماسه مصرفی باید تمیز و بدون مواد رسی یا آلی باشد.

درجه بندی شن و ماسه مورد استفاده در ملات یا بتن باید مطابق جدول زیر باشد:

جدول 14: ماسه الزامات درجه بندی

اندازه غربال

درصد (بر اساس وزن) عبور از غربال

4.75 میلی متر (شماره 4)

100

2.10036 (شماره 8)

95-100

0.15 میلی متر (شماره 100)

حداکثر %25

0.075 میلی متر (شماره 200)

حداکثر %10

سایر مشخصات ماسه باید به شرح زیر باشد:

مقدار ذرات رسی: حداکثر %10

مقدار ماسه سبک: حداکثر % 0.5

رنگ یا مواد آلی: بیشتر از مایع استاندارد

کاهش وزن در سدیم سولفات در 5 سیکل آزمایش: حداکثر 10 درصد

ماسه مقدار معادل: حداقل %60

Page 26 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 26 of 48

•

Softness Factor: %1.2 ~ %2

•

If color of sand after performing organic test, to be darker than “standard liquid” and mortar’s 7

Days compressive resistance according to T17 to be less than 95% of mortar 28 Days compressive

resistance, sand used in mortar in mortar mix is un-usable.

Sand, Cement Mortar

Approximate ratio for mixing sand, cement and water are according to the following table:

Table 15: Sand, Cement Mortar Mix Design

Type of

Mortar

Mixing Ratio

Cement/Sand

Cement

(Kg)

Sand

(m3)

Water

(Liter)

Min 28 Days Compressive Strength

(Kg/Cm2)

I

1:3

360

0.94

258

220

II

1:4

285

0.99

260

135

III

1:5

225

1.00

262

75

IV

1:6

200

1.033

265

40

If within one hour of adding water to mix of sand and cement, all mortar not being used in masonry, if the

remainder hardens, no matter water being added to give more fluency to mortar, under no circumstances it

is allowed to be used in masonry.

Water

The maximum total water/cement ratio shall not be greater than 0.45 water used for mixing and curing of

concrete shall be clean and free from harmful percentages of salt and other heterogeneous substances.

regarding the existence of high sulphate and chlorate in the water of Chamran and Salman channels; it is

necessary to use the water of Howayzeh for producing the concrete.

Concrete

All materials shall conform to the appropriate internationally recognized Standards approved by Company,

and when required Company’s representatives may ask for certificates of compliance to be submitted for

all materials, including proprietary materials. Maximum content of chloride by weight of aggregates:

Content

Fine Aggregates Coarse Aggregates

Chloride (Cl)

0.05%

0.03%

Sulphates (SO3) 0.15%

0.15%

The total chloride content of the concrete mix shall not exceed 0.12% by weight of the cement in the mix.

The total sulphate content of the concrete mix shall not exceed 4% by weight of cement in mix and

expressed as SO3 shall be calculated from the sulphate derived from the cement, any other cementations

material, the aggregate, any admixtures and any other source. Maximum alkali content of the concrete mix

shall not exceed 3kg/m3. Unless otherwise specified, the cement shall be Type II that conforms to ASTM

C 150 blended with up to 10% silica fume conforming to ASTM C 1240.

صفحه 26 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 26 از 48

ضریب نرمی: %1.2 ~ %2

اگر رنگ ماسه پس از انجام آزمایش آلی، تیره تر از مایع استاندارد و ملات 7 باشد.

مقاومت فشاری روز طبق T17 کمتر از 95 درصد ملات فشاری 28 روزه

مقاومت، ماسه به کار رفته در ملات در مخلوط ملات غیرقابل استفاده است.

ماسه، سیمان ملات

نسبت تقریبی اختلاط ماسه، سیمان و آب مطابق جدول زیر است:

جدول 15: ماسه، سیمان طراحی مخلوط ملات

نوع از

ملات

نسبت اختلاط

Cement/Sand

سیمان

(کیلوگرم)

ماسه

(m3)

آب

(لیتر)

حداقل 28 روز مقاومت فشاری

(Kg/Cm2)

من

1:3

360

0.94

258

220

II

1:4

285

0.99

260

135

III

1:5

225

1.00

262

75

IV

1:6

200

1.033

265

40

اگر ظرف یک ساعت پس از افزودن آب به مخلوط ماسه و سیمان، تمام ملات در سنگ تراشی استفاده نشود، اگر

باقیمانده سخت می شود، بدون توجه به اینکه آب برای روانی بیشتر ملات اضافه شود، تحت هیچ شرایطی

مجاز به استفاده در سنگ تراشی است.

آب

حداکثر نسبت کل آب به سیمان نباید بیشتر از 0.45 آبی باشد که برای اختلاط و عمل آوری استفاده می شود.

بتن باید تمیز و عاری از درصدهای مضر نمک و سایر مواد ناهمگن باشد.

با توجه به وجود سولفات و کلرات بالا در آب کانال های چمران و سلمان؛ آن است

استفاده از آب هویزه برای تولید بتن ضروری است.

بتن

همه مواد باید مطابق با استانداردهای بین المللی شناخته شده مناسب مورد تایید کارفرما باشند،

و در صورت لزوم، نمایندگان کارفرما ممکن است درخواست کنند تا گواهی‌های انطباق ارائه شود.

تمام مواد، از جمله مواد اختصاصی. حداکثر محتوای کلرید بر حسب وزن سنگدانه ها:

محتوا

سنگدانه های ریز سنگدانه های درشت

کلرید (Cl)

0.05٪

0.03٪

سولفات ها (SO3) 0.15%

0.15٪

مقدار کل کلرید مخلوط بتن نباید از 0.12 درصد وزنی سیمان در مخلوط تجاوز کند.

مقدار کل سولفات مخلوط بتن نباید از 4 درصد وزنی سیمان در مخلوط تجاوز کند

بیان شده به صورت SO3 باید از سولفات به دست آمده از سیمان و سایر سیمان ها محاسبه شود.

مواد، مصالح، هر گونه مواد افزودنی و هر منبع دیگری. حداکثر محتوای قلیایی مخلوط بتن

نباید بیش از 3 کیلوگرم در متر مکعب باشد. مگر اینکه طور دیگری مشخص شده باشد، سیمان باید نوع II باشد که با ASTM مطابقت داشته باشد

C 150 با حداکثر 10٪ دوده سیلیسی مطابق با ASTM C 1240 مخلوط شده است.

Page 27 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 27 of 48

The fine aggregates shall consist of natural sand or crushed stone and the coarse aggregates of natural gravel

or crushed stone, all obtained from sources approved by Company’s representatives.

Sampling and testing of aggregates when required by Company shall be carried by Contractor. samples

shall be taken and sent to a testing laboratory approved by Company.

Steel reinforcement shall be of Iranian manufacture in accordance with German Standard “Deutsche Nor

men” DIN 1045. The steel shall be high yield deformed bar with a strength equivalent to the German grade

ST 42 (minimum yield stress 4000 kg/m2). Plain mild steel bars to grade ST 37 may be used for stirrups or

links only.

Cement in sacks or bags shall be stored in waterproof, ventilated sheds, and the floors of the sheds shall be

kept clear of the ground or otherwise protected from dampness. The cement shall be stored in such a way

that the oldest deliveries are used first. Bagged cement shall not be stored higher than 10 bags. Re-bagged

cement shall not be used. If bulk cement is used it shall be stored in a type of container approved by

Company representative.

Contractor shall ensure that adequate supplies of the approved aggregates are available prior to commencing

work and shall at all times maintain on site quantities of each type of aggregate as are considered by

Company representative to be sufficient to ensure continuity of work.

Reinforcement shall be stacked on packing or stored on suitable racks so that it is well clear of the ground.

Reinforcement may be left uncovered, but not for such time as it becomes pitted with rust or suffers

reduction in cross-sectional area.

The slump of fresh concrete shall be tested in accordance with ASTM C 172, C 685 and C143.

Note: In all concrete works, Contractor is responsible to provide required material for concrete works, store

them in his storage area at site and obtains approval for qualification of materials and their compliance with

the technical requirements, specifications and laboratory reports and inquire the suitableness of machineries

from supervisory body for being engaged in site works.

Gravel:

Gravel shall be used for covering of surfaces of the areas and providing proper drainage surface in most

of the locations.

Execution consists of: supply, loading, transportation, dumping and spreading crushed gravel ¾ inches.

In addition to the above-mentioned requirements, following table indicates the technical specification for

implementation of gravel:

Table 16: Gravel Gradation Requirements

Standard Sieve Size  Weight Passed through Sieve

100

(1.12 inches) 38 mm

95-100

(1 inch) 25 mm

صفحه 27 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 27 از 48

سنگدانه های ریز باید از ماسه طبیعی یا سنگ خرد شده و سنگدانه های درشت شن طبیعی تشکیل شوند.

یا سنگ خرد شده، همه از منابع تایید شده توسط نمایندگان کارفرما به دست آمده است.

نمونه برداری و آزمایش سنگدانه ها در صورت نیاز کارفرما باید توسط پیمانکار انجام شود. نمونه ها

باید گرفته شود و به آزمایشگاه آزمایشی مورد تایید کارفرما ارسال شود.

آرماتورهای فولادی باید ساخت ایران مطابق با استاندارد آلمانی «دویچه نور» باشد

مردان” DIN 1045. فولاد باید میله تغییر شکل یافته با عملکرد بالا با استحکامی معادل درجه آلمانی باشد.

ST 42 (حداقل تنش تسلیم 4000 کیلوگرم بر متر مربع). میلگردهای فولادی ملایم ساده تا درجه ST 37 ممکن است برای رکاب یا رکاب استفاده شوند

فقط پیوندها

سیمان در گونی یا کیسه باید در سوله های ضد آب و دارای تهویه نگهداری شود و کف سوله ها باید باشد.

از زمین دور نگه داشته شود یا از رطوبت محافظت شود. سیمان باید به گونه ای ذخیره شود

که ابتدا از قدیمی ترین تحویل استفاده می شود. سیمان کیسه ای نباید بیشتر از 10 کیسه نگهداری شود. دوباره کیسه شده

سیمان نباید استفاده شود. در صورت استفاده از سیمان فله باید در یک نوع ظرف مورد تایید نگهداری شود

نماینده کارفرما.

پیمانکار باید اطمینان حاصل کند که منابع کافی از مصالح مورد تایید قبل از شروع کار در دسترس است.

کار کند و باید همیشه مقادیری از هر نوع سنگدانه را که توسط آن در نظر گرفته شده است، در محل نگهداری کند

نماینده کارفرما برای اطمینان از تداوم کار کافی باشد.

آرماتورها باید روی بسته بندی انباشته شوند یا روی قفسه های مناسب ذخیره شوند تا به خوبی از سطح زمین دور باشند.

آرماتور ممکن است بدون پوشش رها شود، اما نه برای زمانی که زنگ زده شود یا آسیب ببیند.

کاهش سطح مقطع

اسلامپ بتن تازه باید مطابق با ASTM C 172، C 685 و C143 آزمایش شود.

توجه: در کلیه کارهای بتنی، پیمانکار مسئول تهیه مواد مورد نیاز برای کارهای بتنی، انبار می باشد.

آنها را در محل نگهداری خود در محل قرار می دهد و تاییدیه صلاحیت مواد و انطباق آنها را دریافت می کند

الزامات فنی، مشخصات و گزارش های آزمایشگاهی و استعلام مناسب بودن ماشین آلات

از نهاد ناظر برای اشتغال به کارهای سایت.

شن:

شن باید برای پوشش سطوح نواحی و ایجاد سطح زهکشی مناسب در اکثر موارد استفاده شود.

از مکان ها

اجرا شامل: تامین، بارگیری، حمل و نقل، ریختن و پخش شن خرد شده ¾ اینچ است.

علاوه بر الزامات ذکر شده در جدول زیر مشخصات فنی برای

اجرای سنگریزه:

جدول 16: شن الزامات درجه بندی

وزن استاندارد اندازه غربال که از الک عبور می کند

100

(1.12 اینچ) 38 میلی متر

95-100

(1 اینچ) 25 میلی متر

Page 28 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 28 of 48

20-60

(1/2 inch) 12.5 mm

0-10

(No. 4) 4.75 mm

Lime

Lime shall be used for bed stabilization in muddy area. The required proportion of lime which

must be mixed with qualified local soil is variable between 5% up to 20% at discretion of

Company representative.

Modifications and Overhauls

Unscheduled major maintenance, modification and condition maintenance which are not included in

Section 3.1 Maintenance Jobs and according to the work order from Company. Unscheduled maintenance,

overhaul or repair of production and utility equipment/system include but not limited to:

•

Renew Distributed Control System (DCS) of Jufair cluster

•

Renew electrical room of Jufair cluster

•

Maintenance and overhaul of separator, air compressor, motor, engine, generator, transformer,

switchgear, UPS, pumps, overhead gantry-crane, compressor, control valve, telecom system,

HVAC and etc. The Contractor shall perform any required overhaul services as per

Company’s request.

•

Carry out modifications to the capital asset value of the facilities, or where the design is

retrospectively altered during the operations phase.

•

Pipeline repair and replacement in case of a leakage, damage, corrosion and etc. as per related

ITP and approved Company Procedure.

•

To do quantitative and qualitative periodic tests for the equipment lubricators according to the

manufacturer's guidelines and standards.

•

Pipeline coating

•

Cathodic protection repair

•

Electrical power transmission system services

•

To do machining/turning, balancing, all types of industrial welding, hot tap, and pipeline

wrapping.

•

To do cold and hot insulation of all devices, equipment, pipes, and fittings.

•

Major maintenance and overhaul of motor, engine, generator, transformer, switchgear, UPS,

pumps, overhead gantry crane, control valve, telecom system, HVAC and so on.

صفحه 28 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 28 از 48

20-60

(1/2 اینچ) 12.5 میلی متر

0-10

(شماره 4) 4.75 میلی متر

آهک

آهک باید برای تثبیت بستر در مناطق گل آلود استفاده شود. نسبت مورد نیاز آهک که

باید با خاک محلی واجد شرایط مخلوط شود بین 5% تا 20% بنا به صلاحدید متغیر است

نماینده کارفرما.

تغییرات و بازسازی کاملs

تعمیر و نگهداری عمده برنامه ریزی نشده، اصلاح و نگهداری شرایط که شامل نمی شود

بخش 3.1 نگهداری و تعمیرات مشاغل و طبق دستور کار از کارفرما. تعمیر و نگهداری بدون برنامه،

تعمیرات اساسی یا تعمیر تجهیزات/سیستم تولید و ابزار شامل، اما نه محدود به موارد زیر است:

تجدید سیستم کنترل توزیع شده (سیستم کنترل توزیع شده) خوشه جفیر

تجدید اتاق برق خوشه جفیر

نگهداری و تعمیرات و تعمیرات اساسی سپراتور، کمپرسور هوا، موتور، موتور، ژنراتور، ترانسفورماتور،

تابلو، منبع تغذیه بدون وقفه، پمپ ها، جرثقیل دروازه ای سقفی، کمپرسور، شیر کنترل، سیستم مخابراتی،

تهویه مطبوع و غیره. پیمانکار باید هر گونه خدمات تعمیرات اساسی مورد نیاز را مطابق با

درخواست کارفرما.

تغییراتی را در ارزش دارایی های سرمایه ای تسهیلات یا جایی که طرح در آن قرار دارد، انجام دهید

به صورت گذشته نگر در طول مرحله عملیات تغییر کرد.

خط لوله تعمیر و تعویض در صورت نشتی، آسیب، خوردگی و غیره طبق موارد مرتبط

برنامه بازرسی و آزمون و رویه کارفرما تایید شده است.

انجام تست های دوره ای کمی و کیفی برای تجهیزات روانکار با توجه به

دستورالعمل ها و استانداردهای سازنده

پوشش خط لوله

تعمیر حفاظت کاتدیک

خدمات سیستم انتقال نیروی برق

انجام ماشینکاری/ تراشکاری، بالانس، انواع جوشکاری صنعتی، هات تپ و خط لوله

بسته بندی

انجام عایق کاری سرد و گرم کلیه دستگاه ها، تجهیزات، لوله ها و اتصالات.

تعمیرات اساسی و تعمیرات اساسی موتور، موتور، ژنراتور، ترانسفورماتور، تابلو برق، منبع تغذیه بدون وقفه،

پمپ ها، جرثقیل دروازه ای سقفی، شیر کنترل، سیستم مخابراتی، تهویه مطبوع و غیره.

Page 29 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 29 of 48

Maintenance and Repair of Wellhead and Wellhead Facilities

The major scopes of work in this regard are as follow:

•

To repair of the wellhead, X-mas tree, and wellhead equipment including but not limited to SSV, X-

Mas tree valves, DSA Pack Off, tubing head adaptor, casing and tubing head spools.

•

To repair and replace the wellhead equipment, X-mas tree, unilateral and bilateral valves of casing and

tubing head spools and base flange.

•

To repair piping and flow line related equipment including but not limited to ESDV, HIPPS, mechanical

and instrument devices.

•

To provide and install any connections and converters required for injecting any fluid into the well and

connecting the equipment to the well.

•

To dismantle and re-install surface facilities prior and after well intervention services.

House Keeping and Waste Disposal

For services which are not included in section 3.1.3 and according to the work order from Company.

•

Carry out collection, segregation and disposal of solid and liquid wastes and contamination

generated by Company’s production operations or any unexpected failure. Such wastes shall be

disposed according to local requirements and regulations HSE RULES AND REGULATIONS”

stated in Appendix 3. (This does not include wastes generated due to Contractor’s Services, which

should be removed by Contractor after completion of the Services.)

•

To help and cooperate with field operation team when required in tasks including but not limited

to choke size change, valve and equipment dismantling, stone trap inspection, preparing well

location for well intervention operation and takeover of well location after well intervention

operation, dissemble/assemble fences, dissemble/assemble surface facilities after production wing

valve.

Call-Off manpower

Contractor shall provide required manpower to perform services specified in section 3.2.7 Supplying Power

by Diesel Generator

The Contractor shall provide diesel generator for areas as per Company request. Required diesel generators

are as follows:

Table 12: Required Diesel Generators

Row

Location

KVA

QTY.

Wells

50

24

Manifolds

50

5

صفحه 29 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 29 از 48

نگهداری و تعمیرات و تعمیر امکانات دهانه چاه و دهانه چاه

عمده‌ترین زمینه‌های کاری در این زمینه به شرح زیر است:

برای تعمیر سر چاه، درخت X-mas، و تجهیزات سر چاه شامل اما نه محدود به SSV، X-

دریچه‌های درختی Mas، بسته DSA، آداپتور سر لوله، پوشش و قرقره‌های سر لوله.

جهت تعمیر و تعویض تجهیزات سرچاهی، X-mas tree، شیرهای یک طرفه و دو طرفه پوشش و

قرقره های سر لوله و فلنج پایه.

برای تعمیر تجهیزات مربوط به لوله‌کشی و خط جریان، از جمله اما نه محدود به خاموش‌سازی اضطراریV، سیستم حفاظتی با فشار بالا، مکانیکی

و دستگاه های ابزار.

تهیه و نصب هرگونه اتصالات و مبدل های مورد نیاز برای تزریق هرگونه سیال به چاه و

اتصال تجهیزات به چاه

برای برچیدن و نصب مجدد تاسیسات سطحی خدمات قبل و بعد از مداخله چاه.

خانه داری و دفع زباله

برای خدماتی که در بخش 3.1.3 و طبق دستور کار از کارفرما گنجانده نشده است.

جمع آوری، جداسازی و دفع مواد زائد جامد و مایع و آلودگی را انجام دهید

ایجاد شده توسط عملیات تولید کارفرما یا هر گونه شکست غیرمنتظره. چنین زباله هایی باید باشد

طبق الزامات و مقررات محلی بهداشت، ایمنی و محیط زیست RULES AND REGULATIONS"

در پیوست 3 بیان شده است. (این شامل ضایعات تولید شده به دلیل خدمات پیمانکار نمی شود، که

باید تا پیمانکار پس از تکمیل خدمات حذف شود.)

برای کمک و همکاری با تیم عملیات میدانی در صورت نیاز در وظایفی از جمله اما نه محدود

برای خفه کردن تغییر اندازه، برچیدن شیر و تجهیزات، بازرسی تله سنگ، آماده سازی خوب

مکان برای عملیات مداخله چاه و تصاحب محل چاه پس از مداخله چاه

عملیات، متلاشی کردن / مونتاژ نرده ها، جدا کردن / مونتاژ امکانات سطح پس از بال تولید

دریچه

نیروی انسانی فراخوان

پیمانکار باید نیروی انسانی مورد نیاز را برای انجام خدمات مشخص شده در بخش 3.2.7 تامین برق فراهم کند.

توسط دیزل ژنراتور

پیمانکار باید دیزل ژنراتور را برای مناطق مطابق درخواست کارفرما ارائه دهد. دیزل ژنراتور مورد نیاز

به شرح زیر می باشند:

جدول 12: دیزل ژنراتورهای مورد نیاز

ردیف

مکان

KVA

تعداد.

چاه

50

24

منیفولدs

50

5

Page 30 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 30 of 48

RA Workshop and

Warehouse

100

2

RA Control Room

250

2

RA Fire Fighting

500

2

Provision of diesel for these generators is the responsibility of Company. But distribution of diesel from

Receiving Area to mentioned locations is the responsibility of Contractor.

Contractor shall perform maintenance of diesel generators and provide all consumables such as Oil, filters,

water and etc. Contractor shall consider the cost of maintenance and consumables in rental unit price of

each diesel generator.

Diesel generator with the capacity more than the specified capacity in above table is not acceptable.

Other Services as below table:

Table 17: Manpower Required for Other Services

Item

Manpower as Per Requirement of the Contract

Quantity (A)

Day (B)

1.

Maintenance Foreman

1

80

2.

HSE Officer

1

50

3.

Civil Expert

1

30

4.

Electrical Maintenance Technician

1

80

5.

HVAC Maintenance Technician

1

50

6.

Fixed Mechanical Maintenance Technician

1

50

7.

Rotary Mechanical Maintenance Technician

1

50

8.

Instrumentation Maintenance Technician

1

50

9.

Corrosion Technician

1

50

10.

Piping Technician

1

50

11.

House Keeper

1

70

12.

Worker

1

700

13.

Wellhead Man

1

70

14.

Workshop Technician

1

70

15.

Scaffolder

1

100

16.

Painter

1

30

17.

Welder

1

70

18.

Argon Welder

1

30

19.

Sandblast Operator

1

30

20.

Rigger

1

50

21.

Armature Mount Man

1

30

صفحه 30 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 30 از 48

منطقه دریافت کارگاه و

انبار

100

2

منطقه دریافت اتاق کنترل

250

2

منطقه دریافت اطفاء حریق

500

2

تامین گازوئیل برای این ژنراتورها به عهده کارفرما است. اما توزیع گازوئیل از

مسئولیت منطقه دریافت برای مکان های ذکر شده بر عهده پیمانکار است.

پیمانکار باید تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتورها را انجام دهد و کلیه مواد مصرفی مانند روغن، فیلترها،

آب و غیره. پیمانکار باید هزینه نگهداری و مواد مصرفی را در قیمت واحد اجاره در نظر بگیرد.

هر دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور با ظرفیت بیش از ظرفیت ذکر شده در جدول فوق قابل قبول نمی باشد.

سایر خدمات به شرح جدول زیر:

جدول 17: نیروی انسانی مورد نیاز برای سایر خدمات

مورد

نیروی انسانی طبق نیاز قرارداد

مقدار (A)

روز (B)

1.

نگهداری و تعمیرات سرکارگر

1

80

2.

بهداشت، ایمنی و محیط زیست افسر

1

50

3.

کارشناس عمران

1

30

4.

برق نگهداری و تعمیرات تکنسین

1

80

5.

تهویه مطبوع نگهداری و تعمیرات تکنسین

1

50

6.

مکانیکی ثابت نگهداری و تعمیرات تکنسین

1

50

7.

مکانیک چرخشی نگهداری و تعمیرات تکنسین

1

50

8.

ابزار دقیق نگهداری و تعمیرات تکنسین

1

50

9.

خوردگی تکنسین

1

50

10.

لوله‌کشی تکنسین

1

50

11.

خانه دار

1

70

12.

کارگر

1

700

13.

دهانه چاه مرد

1

70

14.

کارگاه تکنسین

1

70

15.

داربست

1

100

16.

نقاش

1

30

17.

جوشکار

1

70

18.

جوشکار آرگون

1

30

19.

اپراتور ماسهblast

1

30

20.

ریگر

1

50

21.

آرماتور مونت من

1

30

Page 31 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 31 of 48

Item

Manpower as Per Requirement of the Contract

Quantity (A)

Day (B)

22.

Plumber

1

30

23.

Mason

1

20

24.

Rebar Worker

1

20

25.

Surveyor Engineer

1

30

Contractor Manpower Qualification Requirements

Contractor personnel shall meet the below qualification:

Table 18: Manpower Qualification Requirements

Item

Position

Requirements

1.

Skilled Worker (Welder Helper,

Surveyor, Draftsman, Mount Man,

Plate Installer, Rigger, Painter,

Mason, Glazier, Skilled Labor, Pipe

Fitter, Plumber, Carpenter, Millwright,

Grader Man, Sandblast

Operator, Hazardous Area Worker)

At least Diploma with 2 years’ experience in Industry.  With the

maximum age of 35 years in principle

2.

Workshop Technician

At least 5 years’ experience in Petroleum or relevant Industry.

At least B.S. in relevant field.

3.

Surveyor Engineer

At least 5 years’ experience in relevant Industry.  At least B.S.

in relevant field.

4.

Welder

At least Diploma with 4 years’ experience in Industry.  With the

maximum age of 35 years in principle

5.

Argon Welder

At least Diploma with 4 years’ experience in Industry.  With the

maximum age of 35 years in principle

Special Equipment

Contractor shall provide equipment which are required to perform Other Services efficiently as per

Company request according to the below table:

Table 19: Equipment Requirement

Description

Quantity

Air Compressor 250 cfm

1

Air Compressor 60 cfm

1

Hydraulic Pipe cold cutting equipment (2"-24")

1

1 Ton chain pulley block

1

5 Ton chain pulley block

1

Industrial Jet wash machine with portable water tank (hot water)

1

Diesel Generator 10 KVA

1

Portable welding machine

1

صفحه 31 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 31 از 48

مورد

نیروی انسانی طبق نیاز قرارداد

مقدار (A)

روز (B)

22.

لوله کش

1

30

23.

میسون

1

20

24.

میلگرد کارگر

1

20

25.

نقشه بردار مهندس

1

30

پیمانکار الزامات صلاحیت نیروی انسانی

پرسنل پیمانکار باید واجد شرایط زیر باشند:

جدول 18: الزامات صلاحیت نیروی انسانی

مورد

موقعیت

الزامات

1.

کارگر ماهر (جوشکار،

نقشه بردار، نقشه کش، کوه من،

نصب کننده بشقاب، ریگر، نقاش،

میسون، گلازیر، نیروی کار ماهر، پایپ

نصب کننده، لوله کش، نجار، آسیاب،

گریدر من، ماسهblast

اپراتور، کارگر منطقه خطرناک)

حداقل دیپلم با 2 سال سابقه کار در صنعت.  با

حداکثر سن 35 سال در اصل

2.

کارگاه تکنسین

حداقل 5 سال سابقه کار در صنعت نفت یا صنعت مربوطه.

حداقل B.S. در زمینه مربوطه

3.

نقشه بردار مهندس

حداقل 5 سال سابقه کار در صنعت مرتبط  حداقل B.S.

در زمینه مربوطه

4.

جوشکار

حداقل دیپلم با 4 سال سابقه کار در صنعت.  با

حداکثر سن 35 سال در اصل

5.

جوشکار آرگون

حداقل دیپلم با 4 سال سابقه کار در صنعت.  با

حداکثر سن 35 سال در اصل

ویژه تجهیزات

پیمانکار باید تجهیزاتی را فراهم کند که برای انجام کارآمد سایر خدمات مورد نیاز است

درخواست کارفرما مطابق جدول زیر:

جدول 19: تجهیزات مورد نیاز

توضیحات

مقدار

هوا کمپرسور 250 cfm

1

هوا کمپرسور 60 cfm

1

تجهیزات برش سرد لوله هیدرولیک (2"-24")

1

بلوک قرقره زنجیر 1 تن

1

بلوک قرقره زنجیر 5 تن

1

دستگاه جت واش صنعتی با مخزن آب قابل حمل (آب گرم)

1

دیزل ژنراتور 10 KVA

1

دستگاه جوش قابل حمل

1

Page 32 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 32 of 48

450-amp welding set (electrical)

1

Battery Tester

1

Magnetic Vertical Drilling Machine

1

Pipe hot cutting equipment

1

Airless paint set with two guns and hose

1

Grit blasting equipment include grit

1

Sandblast machine

1

scaffolding pipe with Clamp and timber (m3)

50

30-ton hydraulic jack

1

Hi-Force Hydraulic Torque Wrenches

1

Megger Tester

1

Retriever Class 10000 2 1/16” flange Type

1

Retriever Class 900 2” Flange type

1

HART 475

1

Comparator 0-700 BAR Crystal

1

hydraulic hand pump 0-700 barg

1

Clamp multimeter /multi meter

2

Half-cell Cu/CuSO4

2

Hi-Pot

1

Machinery Provision

Contractor shall provide the machinery with operator, driver and assistants which are required to perform

scope of work efficiently as per Company request according to the below table:

Table 20: Monthly Requirement of Machinery

Description

Quantity

Septic Tank Pumper Truck- 30000 lit

1

Boom Truck 5 ton

1

Boom Truck 10 ton

1

Lift Truck 7 ton

1

Lift Truck 5 ton

1

Crane 30 ton

1

Vacuum Truck Equipped with Pump- 5000 liters

2

Mobile Potable Water Tanker 30000 liters with Pump

2

Mobile Service Water Tanker 30000 liters with Pump

1

Mobile Diesel Tanker 8000 liters with Pump

2

Table 21: Per Case Requirement (Daily) of Machinery

Vacuum Truck - 5000 liters

1

صفحه 32 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 32 از 48

مجموعه جوش 450 آمپر (برق)

1

تستر باتری

1

دستگاه حفاری عمودی مغناطیسی

1

تجهیزات برش گرم لوله

1

مجموعه رنگ بدون هوا با دو تفنگ و شلنگ

1

تجهیزات سنگ ریزه شامل سنگ ریزه می باشد

1

ماسهدستگاه انفجار

1

لوله داربست با گیره و چوب (m3)

50

جک هیدرولیک 30 تن

1

آچار گشتاور هیدرولیک Hi-Force

1

تستر مگر

1

نوع فلنج Retriever Class 10000 2 1/16

1

نوع فلنج 2 اینچی Retriever Class 900

1

هارت 475

1

مقایسه کننده 0-700 BAR Crystal

1

پمپ دستی هیدرولیک 0-700 بار

1

گیره مولتی متر / چند متر

2

نیمه سلولی Cu/CuSO4

2

سلام پات

1

تامین ماشین آلات

پیمانکار باید اپراتور، راننده و دستیارانی را در اختیار ماشین آلات قرار دهد که برای انجام کار لازم هستند.

محدوده کار به صورت کارآمد طبق درخواست کارفرما مطابق جدول زیر:

جدول 20: نیاز ماهانه ماشین آلات

توضیحات

مقدار

سپتیک تانک پمپer کامیون - 30000 لیتری

1

کامیون بوم‌دار 5 تن

1

کامیون بوم‌دار 10 تن

1

بالابر 7 تن

1

بالابر 5 تن

1

جرثقیل 30 تن

1

کامیون وکیوم مجهز به پمپ- 5000 لیتر

2

تانکر آب آشامیدنی سیار 30000 لیتری با پمپ

2

تانکر آب سرویس سیار 30000 لیتری با پمپ

1

تانکر سیار دیزل 8000 لیتری با پمپ

2

جدول 21: نیاز هر مورد (روزانه) ماشین آلات

کامیون وکیوم - 5000 لیتر

1

Page 33 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 33 of 48

Lift Truck 3 ton

1

Boom Truck 3 ton

1

Boom Truck 5 ton

1

Boom Truck 10 ton

1

Boom Truck 15 ton

1

Crane 25 ton

1

Cat 235 Excavator or equivalent

1

Cat 950-wheel type loader or equivalent

1

Backhoe loader

1

Cat 751 pipe layer or equivalent

1

10 Ton Vibratory Roller

1

Pedestrian Roller

1

Plate Compactor

1

Core drilling Machine

1

Concrete Mixer 1.5 m3

1

Dump Truck 10 ton

1

Dump Truck 15 ton

1

Dump Truck 20 ton

1

Low-bed Trailer

1

Long-bed Trailer

1

Flatbed Truck (5 ton)

1

Flatbed Truck (10 ton)

1

Flatbed Truck (15 ton)

1

Flatbed Truck (30 ton)

1

Crane 50 ton

1

Overhead Line Bucket Truck

1

Mobile Water Tanker 10000 liters with Pump

1

Mobile Diesel Tanker 8000 liters with Pump

1

Motor Grader 9 ton

1

Motor Grader 12 ton

1

Asphalt Finisher Machine

1

Pneumatic Roller (Asphalt Compactor)

1

Tandem Vibratory Rollers

1

Tar Pouring Machine

1

Skid steer loader (Bobcat)

1

Concrete Pump

1

Diesel pump

1

Bore hole Drilling Machine Rotary

1

صفحه 33 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 33 از 48

بالابر 3 تن

1

کامیون بوم‌دار 3 تن

1

کامیون بوم‌دار 5 تن

1

کامیون بوم‌دار 10 تن

1

کامیون بوم‌دار 15 تن

1

جرثقیل 25 تن

1

بیل مکانیکی Cat 235 یا معادل آن

1

لودر Cat 950 چرخ یا معادل آن

1

بکهو لودر

1

لایه لوله Cat 751 یا معادل آن

1

غلتک ویبره 10 تنی

1

غلتک عابر پیاده

1

فشرده ساز صفحه ای

1

دستگاه حفاری هسته

1

بتن میکسر 1.5 متر مکعب

1

کمپرسی 10 تن

1

کمپرسی 15 تن

1

کمپرسی 20 تن

1

تریلر کم تخت

1

تریلر تخت بلند

1

کامیون تخت (5 تن)

1

کامیون تخت (10 تن)

1

کامیون تخت (15 تن)

1

کامیون تخت (30 تن)

1

جرثقیل 50 تن

1

کامیون سطلی خط هوایی

1

تانکر آب سیار 10000 لیتری با پمپ

1

تانکر سیار دیزل 8000 لیتری با پمپ

1

موتور گریدر 9 تن

1

موتور گریدر 12 تن

1

دستگاه تکمیل آسفالت

1

غلتک پنوماتیک (تراکم آسفالت)

1

غلتک های ارتعاشی پشت سر هم

1

دستگاه تار ریختن

1

فرمان لودر (بابکت)

1

بتن پمپ

1

پمپ دیزل

1

دستگاه حفاری سوراخ سوراخ دوار

1

Page 34 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 34 of 48

3.4. Procurement Services (Services, Material and Consumables)

Contractor is obligated to procure Company requested items including but not limited to material, services,

lubricants, consumables and etc. through the procurement procedure approved by the Company.

If Company requests any materials and maintenance services that are not specified in related tables,

Contractor is obligated to obtain at least three valid, official sealed quotations under the supervision of

Company’s representatives and bind an agreement with the lowest price proposal. The approved material

or services shall be provided as per the Company's instruction and Call-off order. The pure and approved

prices will be compensated with 15% overhead to the Contractor.

In any case of materials and goods currency fluctuation regarding providing requested materials and

equipment, based on the Company’s discretion, the Contractor shall obtain at least three valid, official

sealed quotations under the supervision of Company’s representatives. Unit Prices and further materials

and equipment providing will be execute according to this term. In this case, after the Company’s approval,

the pure and approved prices will be compensated with 15% overhead to the Contractor.

3.5. Technical and Planning Services

The major scopes of work in this regard are as follow:

•

To gather data as an input to CMMS system under supervision of Company

•

To print a hard copy of the daily work order from the CMMS and obtain Company Site Representative

written approval on each work order.

•

To report any issues/problems encountered in utilizing the CMMS to Company within 24 hours.

•

To match the data and information in the system with maps and technical documents.

•

To analyze the reasons of machinery failure, find the root causes, identify recurring factors, and provide

a solution for them.

•

To update technical documents of the equipment and facilities based on changes, modifications, and

the Company's request.

•

To prepare and submit daily, weekly, monthly, quarterly, yearly reports of all repairs, goods and spare

parts, manpower, and other information required by the Company.

3.6. Records and Reports

Contractor shall utilize the provided formats for reports and orders by Company.

The records and reports of the progress of the work shall be submitted by Contractor to the Company Site

Representative. The reports and records shall be reviewed, confirmed by Company Site Representative.

صفحه 34 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 34 از 48

3.4. خدمات تدارکاتی (خدمات، مواد و مواد مصرفی)

پیمانکار موظف است موارد درخواستی کارفرما را از جمله، اما نه محدود به مواد، خدمات، تهیه کند،

روان کننده ها، مواد مصرفی و غیره از طریق رویه خرید تایید شده توسط کارفرما.

اگر کارفرما هرگونه مواد و خدمات نگهداری را که در جداول مرتبط مشخص نشده است درخواست کند،

پیمانکار موظف است حداقل سه نقل قول معتبر و رسمی مهر و موم شده را تحت نظارت

نمایندگان کارفرما و توافق با کمترین قیمت پیشنهادی را منعقد کنید. مواد تایید شده

یا خدمات باید طبق دستورالعمل کارفرما و دستور Call Off ارائه شوند. ناب و تایید شده

قیمت ها با 15 درصد سربار به پیمانکار جبران می شود.

در هر صورت نوسانات ارزی مواد و کالا در خصوص تامین مواد درخواستی و

تجهیزات، بر اساس صلاحدید کارفرما، پیمانکار باید حداقل سه مورد رسمی معتبر را دریافت کند.

نقل قول ها تحت نظارت نمایندگان کارفرما مهر و موم شده است. قیمت واحد و مواد بیشتر

و تهيه تجهيزات بر اساس اين مدت اجرا خواهد شد. در این مورد، پس از تأیید کارفرما،

قیمت های خالص و مصوب با 15% سربار به پیمانکار جبران می شود.

3.5. خدمات فنی و برنامه ریزی

عمده‌ترین زمینه‌های کاری در این زمینه به شرح زیر است:

برای جمع آوری داده ها به عنوان ورودی به سیستم سیستم مدیریت نگهداری کامپیوتری تحت نظارت کارفرما

برای چاپ یک نسخه چاپی از سفارش کار روزانه از سیستم مدیریت نگهداری کامپیوتری و دریافت کارفرما نماینده سایت

تایید کتبی در مورد هر سفارش کاری

برای گزارش هر گونه مشکل/مشکلی که در استفاده از سیستم مدیریت نگهداری کامپیوتری به کارفرما در عرض 24 ساعت پیش می آید.

برای تطبیق داده ها و اطلاعات موجود در سیستم با نقشه ها و اسناد فنی.

برای تجزیه و تحلیل دلایل خرابی ماشین آلات، یافتن علل ریشه ای، شناسایی عوامل تکرار شونده و ارائه

راه حلی برای آنها

به روز رسانی اسناد فنی تجهیزات و امکانات بر اساس تغییرات، اصلاحات و

درخواست کارفرما.

تهیه و ارسال گزارش روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی، سالانه کلیه تعمیرات، اجناس و یدکی

قطعات، نیروی انسانی و سایر اطلاعات مورد نیاز کارفرما.

3.6. سوابق و گزارشات

پیمانکار باید از قالب های ارائه شده برای گزارش ها و سفارش های کارفرما استفاده کند.

سوابق و گزارش های پیشرفت کار باید توسط پیمانکار به سایت کارفرما ارسال شود.

نماینده. گزارش ها و سوابق باید بررسی شوند و توسط نماینده سایت کارفرما تایید شوند.

Page 35 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 35 of 48

Daily Service Progress Report

Contractor shall submit daily progress report to Company Site Representative every day. The report shall

include details of services performed, man hours, equipment and/or material utilized in association with

issues and concerns that need further actions.

Monthly Service Progress Report

Contractor shall submit monthly progress report to Company at the end of each month. The monthly service

progress report shall include:

•

Man hours

•

Summary of maintenance, inspection, and operation activities

•

Root cause analysis of machines and facilities malfunction

•

Detailed analysis of corrective maintenance activities

•

Delays, causes and remedial actions

Service close-out Report

The service close-out report provides all the required service data specified in the Work Order including

any calibration and test certificates and report for maintenance record. In addition to submitting the

operational procedures before each service, Contractor is responsible for submitting daily reports and final

technical reports during and after each service.

Daily Timesheet Report

The Contractor shall provide accurate timesheet reports on a daily basis of each work requested by

Company. Contractor shall provide detailed actual Services report verified by Company; the progress

measuring system shall be approved by Company.

Performance Assessment

The Company Site Representative and Contractor Site Representative shall communicate regularly to assess

the performance of the Contract.

Contractor shall provide all necessary supporting documentation for assessment of performance of the

Contract.

Calibration Report

All components of Contractor’s equipment that require certification and calibration under the Contract shall

be certificated and calibrated prior to delivery to the site and calibration data reports shall be routinely

submitted to Company.

صفحه 35 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 35 از 48

گزارش پیشرفت خدمات روزانه

پیمانکار باید هر روز گزارش پیشرفت روزانه را به نماینده سایت کارفرما ارسال کند. گزارش باید

شامل جزئیات خدمات انجام شده، ساعات کار، تجهیزات و/یا مواد مورد استفاده در ارتباط با

مسائل و نگرانی هایی که نیاز به اقدامات بیشتر دارد.

گزارش پیشرفت خدمات ماهانه

پیمانکار باید گزارش پیشرفت ماهانه را در پایان هر ماه به کارفرما ارسال کند. سرویس ماهانه

گزارش پیشرفت باید شامل:

ساعت انسان

خلاصه ای از فعالیت های نگهداری، بازرسی و بهره برداری

تحلیل علت ریشه ای خرابی ماشین ها و تاسیسات

تجزیه و تحلیل دقیق فعالیت های تعمیر و نگهداری اصلاحی

تأخیرها، علل و اقدامات اصلاحی

گزارش بسته شدن خدمات

گزارش بسته شدن سرویس، تمام داده‌های خدمات مورد نیاز مشخص شده در دستور کار از جمله

هر گونه گواهی کالیبراسیون و آزمایش و گزارش برای سابقه نگهداری. علاوه بر ارسال

رویه های عملیاتی قبل از هر سرویس، پیمانکار مسئول ارسال گزارش های روزانه و نهایی است.

گزارش های فنی در حین و بعد از هر سرویس

گزارش جدول زمانی روزانه

پیمانکار باید گزارش های جدول زمانی دقیقی را به صورت روزانه از هر کار درخواستی ارائه کند.

کارفرما. پیمانکار باید گزارش دقیق خدمات واقعی را ارائه کند که توسط کارفرما تأیید شده است. پیشرفت

سیستم اندازه گیری باید توسط کارفرما تایید شود.

ارزیابی عملکرد

نماینده سایت کارفرما و نماینده سایت پیمانکار باید به طور منظم برای ارزیابی ارتباط برقرار کنند.

عملکرد قرارداد.

پیمانکار باید تمام اسناد پشتیبانی لازم را برای ارزیابی عملکرد ارائه کند

قرارداد.

کالیبراسیون گزارش

تمام اجزای تجهیزات پیمانکار که نیاز به گواهینامه و کالیبراسیون تحت قرارداد دارند باید

قبل از تحویل به سایت گواهی و کالیبره شود و گزارش داده های کالیبراسیون باید به طور معمول انجام شود

به کارفرما ارسال شد.

Page 36 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 36 of 48

Equipment Failure and Non-productive Time Report

For occasions that any Contractor Item fails to operate in the manner for which it is intended and which

results in disruption to the work or Contractor being unable to commence the work, Contractor shall report

such failure(s) within twenty-four (24) hours in the daily report. The report shall have detail cause of failure,

duration of failure, consequence on performance of the work in terms of non-productive time, action taken

to remedy failure and to prevent recurrence. The Contractor shall cooperate and provide assistance on any

investigation or audit such failure required by Company.

HSE Weekly and Monthly Report

The Contractor shall issue weekly and monthly HSE reports to the Company the format of which shall be

as required by the Company.

3.7. Acceptance of Services

Performing the Service in accordance with the parameters specified in the Contract shall

be subject to Acceptance by Company.

Service Requiring Acceptance

The following Work shall only be completed once the results are accepted by Company:

Table 22: Service Acceptance Criteria

Service Requiring acceptance

Acceptance Criteria

Certification / Calibration and pressure test

All equipment shall have a valid certification, pressure-rated

and suited to work in H2S, C02 environment.

Certification / Calibration and pressure test

Satisfactory tests performed and recorded.

Work Program

Contractor shall submit a sufficiently detailed Work Program

to Company for the Services requested, allowing Contractor

supervisor to execute the Service

Area Cleaning before leaving the Work

Locations as and when required

No debris left on site and waste properly treated and

disposed of in accordance with HSE requirements stated in

Appendix-3 (HSE Rules and Regulations)

4. Contractor’s Organization

Contractor shall perform the services via an experienced dedicated team.

4.1. Human Resources Management Policies

•

The Contractor shall pay the salary and benefits package of its accounts before 5th day of each

Iranian month.

•

The Contractor shall pay the salary of its personnel (including the base salary, benefits, payments

for improper weather and temperature conditions and for lack of proper life facilities at the place

صفحه 36 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 36 از 48

تجهیزات گزارش شکست و زمان غیرمولد

برای مواردی که هر مورد پیمانکار به روشی که برای آن در نظر گرفته شده عمل نمی کند و

منجر به اختلال در کار می شود یا پیمانکار قادر به شروع کار نیست، پیمانکار باید گزارش دهد.

چنین شکستی (ها) در عرض بیست و چهار (24) ساعت در گزارش روزانه. گزارش باید دارای جزئیات علت شکست باشد،

مدت زمان شکست، پیامد بر اجرای کار از نظر زمان غیرمولد، اقدام انجام شده

برای رفع شکست و جلوگیری از عود. پیمانکار باید در هر موردی همکاری و کمک کند

بررسی یا ممیزی چنین خرابی مورد نیاز کارفرما.

بهداشت، ایمنی و محیط زیست گزارش هفتگی و ماهانه

پیمانکار باید گزارش های هفتگی و ماهانه بهداشت، ایمنی و محیط زیست را به کارفرما صادر کند که فرمت آن باید باشد.

همانطور که توسط کارفرما مورد نیاز است.

3.7. پذیرش خدمات

انجام سرویس مطابق با پارامترهای مشخص شده در قرارداد باید

مشمول پذیرش تا کارفرما باشید.

خدمات نیازمند پذیرش

کار زیر فقط زمانی تکمیل می شود که نتایج توسط کارفرما پذیرفته شود:

جدول 22: معیارهای پذیرش خدمات

خدمات نیازمند پذیرش

معیارهای پذیرش

گواهینامه / کالیبراسیون و تست فشار

تمام تجهیزات باید دارای گواهینامه معتبر و دارای درجه فشار باشند

و برای کار در محیط H2S، C02 مناسب است.

گواهینامه / کالیبراسیون و تست فشار

آزمایشات رضایت بخش انجام و ثبت شد.

برنامه کاری

پیمانکار باید یک برنامه کاری با جزئیات کافی ارائه دهد

به کارفرما برای خدمات درخواست شده، اجازه می دهد پیمانکار

ناظر برای اجرای سرویس

تمیز کردن منطقه قبل از ترک محل کار

مکان ها در صورت لزوم و در صورت لزوم

بدون زباله در محل باقی نمانده و زباله به درستی درمان شده و

مطابق با الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست مندرج در حذف شد

پیوست-3 (بهداشت، ایمنی و محیط زیست قوانین و مقررات)

4. سازمان پیمانکار

پیمانکار باید خدمات را از طریق یک تیم مجرب و اختصاصی انجام دهد.

4.1. سیاست های مدیریت منابع انسانی

پیمانکار باید بسته حقوق و مزایا حساب های خود را قبل از پنجمین روز هر کدام پرداخت کند.

ماه ایرانی

پیمانکار باید حقوق پرسنل خود را بپردازد (شامل حقوق پایه، مزایا، پرداخت ها)

به دلیل شرایط نامناسب آب و هوا و دمای هوا و عدم وجود امکانات مناسب زندگی در محل

Page 37 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 37 of 48

of working), housing allowance, food allowance, leave, years of experience, regional rates,

transportation allowance, food charges, new year payments and bonuses, family allowance, SSO

and tax payments and all labor law allowances. The Company shall have no responsibility in this

respect.

•

Contractor should add the personnel salary in the new year according to the government

declaration. Company has no responsibility in this regard.

•

All personnel shall have a military service card, a non-criminal record, a non-addiction

confirmation.

•

Company has no liability and no responsibility for Contractor’s personnel legal complaint in the

court or in the labor office.

•

The payment of the personnel unlimited child allowances is Contractor responsibility. The

Company shall have no responsibility in this regard.

•

Contractor personnel are never considered as Company personnel.

•

Contractor is responsible for the damage; loss or death occurs to the personnel or the third-party

Contractor’s personnel. Company has no responsibility for any legal or financial consequences.

•

Recruiting new personnel is possible only by getting the Company’s approval.

•

Contractor can grant bonus to its personnel according to their agreement in their contract. The

Company shall have no responsibility for later legal claims for bonus.

•

The Contractor shall pay and settle mission, overtime and other labor act allowances of its

personnel on time. The Company shall have no responsibility in this regard.

•

The Contractor shall conduct pre-employment noncriminal records and medical checkups at its

own cost for all of the personnel regularly (at least once a year).

•

The Contractor shall install enough systematic attendance machines in each location to meet the

number of personnel at the project. Contractor shall establish access to attendance system for

Company, so that the Company can control the personnel timesheets.

•

Contractor shall prepare the timesheet systematically.

•

The Contractor shall submit to Company the resume of its key personnel who are nominated for

the execution of the Contract for review and the Company will make the final approval for

employment.

•

The Contractor shall not release key personnel whose attendance has a solemn effect in the

operation without the Company’s prior agreement. The Contractor shall introduce an acceptable

substitute before key personnel dismissal or transfer.

صفحه 37 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 37 از 48

کار)، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه غذا، مرخصی، سالها تجربه، نرخ منطقه ای،

کمک هزینه حمل و نقل، هزینه های غذا، پرداخت ها و پاداش های سال جدید، کمک هزینه خانواده، SSO

و پرداخت مالیات و کلیه کمک هزینه های قانون کار. کارفرما هیچ مسئولیتی در این مورد ندارد

احترام گذاشتن

پیمانکار طبق نظر دولت باید حقوق پرسنل را در سال جدید اضافه کند

اعلامیه کارفرما هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد.

کلیه پرسنل دارای کارت خدمت سربازی، سابقه غیر کیفری، عدم اعتیاد باشند

تایید

کارفرما هیچ مسئولیت و مسئولیتی در قبال شکایت حقوقی پرسنل پیمانکار در

دادگاه یا در اداره کار

پرداخت کمک هزینه فرزندان نامحدود پرسنل پیمانکار مسئولیت دارد. را

کارفرما هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد.

پرسنل پیمانکار هرگز به عنوان پرسنل کارفرما در نظر گرفته نمی شوند.

پیمانکار مسئول خسارت است. خسارت یا مرگ برای پرسنل یا شخص ثالث رخ می دهد

پرسنل پیمانکار. کارفرما هیچ مسئولیتی در قبال عواقب قانونی یا مالی ندارد.

استخدام پرسنل جدید تنها با دریافت تاییدیه کارفرما امکان پذیر است.

پیمانکار می تواند به پرسنل خود بر اساس توافق آنها در قراردادشان پاداش اعطا کند. را

کارفرما هیچ مسئولیتی در قبال ادعاهای حقوقی بعدی برای پاداش ندارد.

پیمانکار باید کمک هزینه ماموریت، اضافه کاری و سایر کمک هزینه های قانون کار خود را پرداخت و تسویه کند.

پرسنل به موقع کارفرما هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد.

پیمانکار باید سوابق غیر کیفری قبل از استخدام و معاینات پزشکی را در آن انجام دهد.

هزینه شخصی برای همه پرسنل به طور منظم (حداقل یک بار در سال).

پیمانکار باید به اندازه کافی ماشین های حضور و غیاب سیستماتیک در هر مکان نصب کند تا با

تعداد پرسنل در پروژه پیمانکار باید دسترسی به سیستم حضور و غیاب را برای

کارفرما، به طوری که کارفرما بتواند جدول زمانی پرسنل را کنترل کند.

پیمانکار باید جدول زمانی را به طور سیستماتیک آماده کند.

پیمانکار باید رزومه پرسنل کلیدی خود را که نامزد شده اند به کارفرما ارسال کند.

اجرای قرارداد برای بررسی و کارفرما تایید نهایی را برای

استخدام

پیمانکار نباید پرسنل کلیدی را که حضورشان تاثیر جدی در

عملیات بدون توافق قبلی کارفرما. پیمانکار باید یک مورد قابل قبول معرفی کند

قبل از اخراج یا انتقال پرسنل کلیدی جایگزین کنید.

Page 38 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 38 of 48

•

The Contractor shall prepare and responsible for travel cost and transportation of to its personnel

from their origin to the destination and vice-versa. The Company shall have no responsibility in

this regard.

•

Company should have access to the Contractor’s personnel information such as ID, passport No,

etc.

•

The Company can request for dismissal or transfer the Contractor's personnel, regardless of the

Company’s prior approval.

•

The Contractor shall provide ID cards and gate pass for its personnel to enter the project.

•

The Contractor shall not employ the persons who are permanently or temporarily or on a contractual

basis are working for the Government, retired or on unpaid leaves, or disabled veterans.

•

The Contractor shall specify the job description for its personnel and to obtain the Company’s

approval on it.

•

The Contractor's priority for hiring its personnel shall be the local people and the residents of the

work execution area.

•

At the commencement date of the Contract, the Contractor shall obtain health certificates from the

health and treatment centers for all of its personnel and must submit it to the Company. The

Company shall not make any extra payment in this respect to the Contractor.

•

Every 6 months, the Contractor shall replace the uniforms of its personnel and shall provide two

sets of uniforms to any and all of them at the time when they begin to work. payment of any money

instead of providing brand-new uniforms, shoes and other accessories is absolutely forbidden.

•

In case of cancellation of the Contract, the Contractor shall pay the wages and salaries of its

personnel according to the applicable laws and regulations. Company has no responsibilities in this

regard.

•

Contractor shall be bound to obtain Company’s approval prior to employment of its personnel

under this Contract. This paragraph does not release Contractor from any responsibilities and

commitments related to its manpower under the Contract and Laws and Regulations.

•

Contractor shall provide and install, at its own cost, a device like biometric attendance recorder

including finger print and face detection function to count up the exact daily quantity of all

Contractor’s direct and indirect personnel, as well as Contractor’s Personnel who attend the Sepehr-

Jufair Oilfield Worksite. The device should be functional to print the quantity out which should be

approved by Company and Contractor representatives every day after working finish time.

Contractor shall submit to Company Representative such attendance daily report for review and

approval, which shall be attached to the monthly invoice as payment supporting documents.

صفحه 38 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 38 از 48

پیمانکار باید هزینه سفر و حمل و نقل پرسنل خود را آماده و مسئول آن کند

از مبدا تا مقصد و بالعکس. کارفرما هیچ مسئولیتی در این مورد ندارد

این رابطه

کارفرما باید به اطلاعات پرسنل پیمانکار مانند شناسه، شماره پاسپورت، دسترسی داشته باشد،

و غیره

کارفرما می تواند درخواست اخراج یا انتقال پرسنل پیمانکار را بدون توجه به

تأیید قبلی کارفرما.

پیمانکار باید کارت شناسایی و کارت ورود به پروژه را برای پرسنل خود فراهم کند تا وارد پروژه شوند.

پیمانکار نباید افرادی را استخدام کند که به طور دائم یا موقت یا دارای قرارداد هستند.

اساساً برای دولت کار می کنند، بازنشسته یا با مرخصی بدون حقوق، یا جانبازان از کار افتاده.

پیمانکار باید شرح شغل را برای پرسنل خود و برای به دست آوردن کارفرما مشخص کند.

تایید بر آن

اولویت پیمانکار برای استخدام پرسنل خود، مردم محلی و ساکنان منطقه خواهند بود.

منطقه اجرای کار

در تاریخ شروع قرارداد، پیمانکار باید گواهی سلامت را از

مراکز بهداشتی و درمانی برای همه پرسنل خود است و باید آن را به کارفرما ارسال کند. را

کارفرما نباید هیچ گونه پرداخت اضافی در این رابطه به پیمانکار انجام دهد.

هر 6 ماه، پیمانکار باید یونیفرم های پرسنل خود را جایگزین کند و دو لباس ارائه دهد.

مجموعه ای از یونیفرم ها به همه آنها در زمانی که شروع به کار می کنند. پرداخت هر پولی

به جای ارائه لباس فرم، کفش و سایر لوازم جانبی کاملاً نو ممنوع است.

در صورت لغو قرارداد، پیمانکار باید دستمزد و حقوق خود را پرداخت کند.

پرسنل طبق قوانین و مقررات قابل اجرا. کارفرما هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد

توجه

پیمانکار باید تاییدیه کارفرما را قبل از استخدام پرسنل خود دریافت کند.

تحت این قرارداد. این پاراگراف پیمانکار را از هیچ مسئولیتی رها نمی کند و

تعهدات مربوط به نیروی انسانی آن تحت قرارداد و قوانین و مقررات.

پیمانکار باید با هزینه خود دستگاهی مانند ضبط کننده حضور و غیاب بیومتریک تهیه و نصب کند.

از جمله اثر انگشت و عملکرد تشخیص چهره برای شمارش مقدار دقیق روزانه همه

پرسنل مستقیم و غیرمستقیم پیمانکار و همچنین پرسنل پیمانکار که در سپهر-

کارگاه میدان نفتی جفر. دستگاه باید برای چاپ مقداری که باید باشد کاربردی باشد

هر روز پس از اتمام کار توسط نمایندگان کارفرما و پیمانکار تایید می شود.

پیمانکار باید چنین گزارش روزانه حضور و غیاب را برای بررسی و به نماینده کارفرما ارسال کند.

تاییدیه که به عنوان اسناد پشتیبان پرداخت به صورتحساب ماهانه پیوست می شود.

Page 39 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 39 of 48

4.2. Contractor Site Representative

Contractor shall introduce a Site Representative (as Maintenance Coordinator) who will carry the full

responsibility at the Operating Area. Contractor Site Representative is responsible for managing the

Contractor equipment, tools, special tools and personnel and shall ensure the quality of performance of the

work and services delivery. Contractor Site Representative shall be in close interaction and cooperation

with Company Site Representative. Contractor Site Representative shall have full authority from Contractor

side to resolve day to day matters arise between Company and Contractor.

4.3. Number, Selection, Remuneration and Administration

Except as otherwise stated in this Contract, the selection, replacement, hours of work, and remuneration of

Contractor personnel shall be determined by Contractor and approved by Company. Such employees shall

be the employees solely of Contractor.

Contractor shall be responsible for the administration of, and all costs, expenses, and liabilities connected

with such personnel furnished by Contractor.

In particular, with respect to such Contractor Personnel, Contractor shall without limitation be responsible

for all documents required, including, but not limited to, passports, visas, labor or work permits, residence

permits, entry permit of the field, driving licenses, health certificates, and all other licenses and permits

required for Contractor personnel to work on and with and to operate Contractor Items.

4.4. Personnel Acceptance

Contractor shall ensure that all Contractor personnel, including competent English-speaking Key personnel,

required to perform the work are qualified by training and certification, skilled and experienced to perform

such work. Contractor shall promptly replace, at sole expense of Contractor, any Contractor personnel who

does not perform satisfactorily in the sole opinion of Company. Contractor shall provide written resumes

of key personnel to Company in advance and obtain Company approval. Company may conduct an official

interview prior to approving the proposed key personnel.

Contractor shall fully follow Iranian labor laws and regulations.

4.5. Personnel Movements

In order to preserve continuity of performance of the work, Contractor shall manage its personnel and shall

advise Company in writing of all leave schedules and other transfers of Contractor personnel and shall

endeavor as far as possible to avoid changes other than normal leave rotation.

4.6. Certification & Competency

All Contractor personnel must be certified in accordance with the requirements of Company and three

copies of current certificates must be provided to Company prior to mobilization to operating area.

صفحه 39 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 39 از 48

4.2. پیمانکار نماینده سایت

پیمانکار یک نماینده سایت (به عنوان نگهداری و تعمیرات هماهنگ‌کننده) معرفی خواهد کرد که تمام موارد را به همراه خواهد داشت.

مسئولیت در منطقه عملیاتی پیمانکار نماینده سایت مسئول مدیریت آن است

پیمانکار تجهیزات، ابزار، ابزار ویژه و پرسنل و باید از کیفیت عملکرد دستگاه اطمینان حاصل کند.

کار و ارائه خدمات پیمانکار نماینده سایت باید در تعامل و همکاری نزدیک باشد

با کارفرما نماینده سایت. پیمانکار نماینده سایت باید از پیمانکار اختیارات کامل داشته باشد

طرفی برای حل مسائل روزمره بین کارفرما و پیمانکار.

4.3. شماره، انتخاب، پاداش و مدیریت

به استثنای مواردی که در این قرارداد ذکر شده است، انتخاب، جایگزینی، ساعات کار، و پاداش

پرسنل پیمانکار باید توسط پیمانکار تعیین و توسط کارفرما تایید شود. چنین کارکنانی باید

صرفاً کارمندان پیمانکار باشند.

پیمانکار مسئول اداره و کلیه هزینه ها، مخارج و بدهی های مرتبط خواهد بود.

با چنین پرسنلی که توسط پیمانکار تجهیز شده است.

به ویژه، با توجه به چنین پیمانکار پرسنل، پیمانکار بدون محدودیت مسئولیت دارد

برای تمام مدارک مورد نیاز، از جمله، اما نه محدود به، گذرنامه، ویزا، اجازه کار یا کار، اقامت

مجوزها، مجوز ورود به میدان، گواهینامه رانندگی، گواهی سلامت و کلیه مجوزها و مجوزهای دیگر

برای پرسنل پیمانکار مورد نیاز است تا روی موارد پیمانکار کار کنند و با آن ها کار کنند.

4.4. پرسنل پذیرش

پیمانکار باید اطمینان حاصل کند که همه پرسنل پیمانکار، از جمله پرسنل کلیدی شایسته انگلیسی زبان،

مورد نیاز برای انجام کار با آموزش و گواهینامه، ماهر و با تجربه برای انجام کار واجد شرایط هستند

چنین کاری پیمانکار باید بلافاصله با هزینه پیمانکار، هر پرسنلی پیمانکار را جایگزین کند که

به نظر تنها کارفرما عملکرد رضایت بخشی ندارد. پیمانکار باید رزومه کتبی ارائه کند

از پرسنل کلیدی پیشاپیش کارفرما را دریافت کرده و تأییدیه کارفرما را دریافت کنید. کارفرما ممکن است یک مقام رسمی را هدایت کند

مصاحبه قبل از تایید پرسنل کلیدی پیشنهادی

پیمانکار باید به طور کامل از قوانین و مقررات کار ایران پیروی کند.

4.5. پرسنل حرکات

به منظور حفظ تداوم اجرای کار، پیمانکار باید پرسنل خود را مدیریت کند و باید

کارفرما را کتباً در مورد تمام برنامه های مرخصی و سایر جابجایی های پرسنل پیمانکار راهنمایی کند و باید

تا آنجا که ممکن است سعی کنید از تغییراتی غیر از چرخش مرخصی معمولی جلوگیری کنید.

4.6. گواهینامه و صلاحیت

همه پرسنل پیمانکار باید مطابق با الزامات کارفرما و سه مورد گواهینامه باشند.

کپی گواهی های فعلی باید قبل از انتقال به منطقه عملیاتی به کارفرما ارائه شود.

Page 40 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 40 of 48

Contractor is responsible for obtaining acceptance from Company prior to the commencement of services

of any of Contractor personnel.

Contractor is required to submit personnel resumes to Company prior to mobilization of key personnel,

confirming relevant personal details, qualifications, certification, and work experience of the proposed key

personnel. Company reserves the right to refuse acceptance of Contractor personnel and to request

immediate replacement of such assigned Contractor personnel at any time during term of this Contract.

5. Contractor’s Personnel Transport

The Contractor is responsible for providing transportation (for shift changes and daily shuttles) for all

Contractor Personnel to the Sepehr-Jufair Oil Field at no additional cost. However, The Contractor must

also supply vehicles necessary for the satisfactory execution of assigned duties as per Company

requirements, both within and beyond the Sepehr-Jufair Oil Field.

All the light vehicles shall be fully equipped with the following equipment and accessories:

•

First Aid Kits and tools

•

Spare tire and changing tools

•

Valid fire extinguisher

•

Air conditioner

•

Seat belt for all seats

•

New tires

•

Maps of Iran and Khuzestan province

•

GPS system

•

Hazard triangle

All the vehicles manufacture’s date shall be above year 2016.

The Contractor shall provide minimum vehicle as per table below:

Table 23: Minimum Requirement s of Contractor Vehicle

Row

Description

QTY.

1.  Hyundai Santafe

1

2.  TOYOTA Hilux 24 hr (Diesel)

2

3.  TOYOTA Hilux 12 hr

4

4.  TOYOTA HIACE

1

6. HSE

صفحه 40 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 40 از 48

پیمانکار مسئول دریافت پذیرش از کارفرما قبل از شروع خدمات است.

از هر یک از پرسنل پیمانکار.

پیمانکار لازم است قبل از بسیج پرسنل کلیدی، رزومه پرسنل را به کارفرما ارسال کند،

تأیید جزئیات شخصی مرتبط، صلاحیت ها، گواهینامه و تجربه کاری کلید پیشنهادی

پرسنل کارفرما حق خودداری از پذیرش پرسنل پیمانکار و درخواست را برای خود محفوظ می دارد

جایگزینی فوری چنین پرسنل پیمانکار اختصاص داده شده در هر زمان در طول مدت این قرارداد.

5. حمل و نقل پیمانکار پرسنل

پیمانکار مسئول ارائه حمل و نقل (برای تغییر شیفت و رفت و آمد روزانه) برای همه است.

پیمانکار پرسنل به میدان نفتی سپهر-جفیر بدون هزینه اضافی. با این حال، پیمانکار باید

همچنین وسایل نقلیه لازم برای اجرای مطلوب وظایف محوله مطابق با کارفرما را تامین کند.

الزامات، چه در داخل و چه فراتر از میدان نفتی سپهر-جفیر.

تمام خودروهای سبک باید به طور کامل با تجهیزات و لوازم جانبی زیر مجهز شوند:

جعبه و ابزار کمک های اولیه

لاستیک زاپاس و تعویض ابزار

کپسول آتش نشانی معتبر

کولر گازی

کمربند ایمنی برای همه صندلی ها

لاستیک نو

نقشه های ایران و استان خوزستان

سیستم جی پی اس

مثلث خطر

تاریخ ساخت تمام خودروها باید بالاتر از سال 2016 باشد.

پیمانکار باید حداقل وسیله نقلیه را مطابق جدول زیر ارائه کند:

جدول 23: حداقل s مورد نیاز پیمانکار وسیله نقلیه

ردیف

توضیحات

تعداد.

1. هیوندای سانتافه

1

2. تویوتا هایلوکس 24 ساعته (دیزل)

2

3. تویوتا هایلوکس 12 ساعت

4

4. تویوتا HIACE

1

6. بهداشت، ایمنی و محیط زیست

Page 41 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 41 of 48

Contractor shall fully comply with and provide all equipment and facilities specified in “HSE Rules and

Regulations” stated in Appendix 3.

7. Camp and Offices

The Contractor is responsible for providing appropriate camp, office, facilities and catering services for its

personnel. In addition, the Contractor is responsible for purchasing, providing and delivering 10 new

Connex to Company. Contractor shall also provide catering for 10 Company Personnel. All related cost

shall be covered at the Mobilization/Demobilization and Supporting Services costs. Contractor is

responsible for camp running service including but not limited to diesel supply, water supply, utility

maintenance, HSE services (including waste management, pest control and etc according to Appendix-3),

catering services, hoteling, gardening, etc.

Note: In case of withdrawal from the supply or failure to provide 10 Connex to the Company per the agreed

terms and features, the total Mobilization costs will not be paid to the Contractor.

At the end of the Contract, Company shall have the right to purchase the camp, offices and all provided

infrastructure from Contractor according to the lowest price estimated by three Approved Justice experts

otherwise Contractor shall demobilize the facilities.

Contractor shall have a site service camp necessary for the satisfactory performance of the Service located

at instructed location by Company within Sepehr-Jufair oil field. Site service camp shall comprise a

yard/workshop, offices, accommodations, and storage area for Contractor Items and Personnel. The

minimum requirements of camp service are specified as follows:

7.1. Contractor Camp and Office Specification

▪

Enough Connexus with dimensions of 3 meters * 6 meters for technician/worker levels, each one

equipped with:

•

Two Beds with Bed mattresses, head pillows, linens, and blankets.

•

Showery room and Toilet equipped with hot water

•

LCD TV

•

Refrigerator

•

Two Wardrobes

•

One Desk

•

One Easy chair

•

Electrically heated and insulated c/w escape type windows

•

Zebra curtains for the window

•

Internet access

•

Suitable Heating & Cooling Systems

•

Electric kettle and Cups, Dishes and other utensils

•

Smoke detector

صفحه 41 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 41 از 48

پیمانکار باید به طور کامل با تمام تجهیزات و امکانات مشخص شده در "بهداشت، ایمنی و محیط زیست قوانین و مقررات مطابقت داشته باشد و آنها را فراهم کند.

مقررات» مندرج در پیوست 3.

7. کمپ و دفاتر

پیمانکار مسئول ارائه کمپ، دفتر، امکانات و خدمات پذیرایی مناسب برای آن است.

پرسنل علاوه بر این، پیمانکار مسئول خرید، ارائه و تحویل 10 دستگاه جدید است.

به کارفرما متصل شوید. پیمانکار همچنین باید پذیرایی برای 10 کارفرما پرسنل فراهم کند. تمام هزینه های مربوطه

باید با هزینه های بسیج منابع/جمع‌آوری منابع و خدمات پشتیبانی پوشش داده شود. پیمانکار است

مسئول خدمات در حال اجرا کمپ از جمله اما نه محدود به تامین گازوئیل، تامین آب، آب و برق

تعمیر و نگهداری، خدمات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (از جمله مدیریت زباله، کنترل آفات و غیره طبق پیوست 3)،

خدمات پذیرایی، هتلینگ، باغبانی و غیره

توجه: در صورت انصراف از عرضه یا عدم ارائه 10 کانکس به کارفرما طبق توافق توافق شده

شرایط و ویژگی‌ها، کل هزینه‌های بسیج منابع به پیمانکار پرداخت نمی‌شود.

در پایان قرارداد، کارفرما حق خرید کمپ، دفاتر و تمامی موارد ارائه شده را خواهد داشت.

زیرساخت از پیمانکار مطابق با کمترین قیمت برآورد شده توسط سه کارشناس تایید شده عدالت

در غیر این صورت پیمانکار باید امکانات را از کار بیاندازد.

پیمانکار باید یک اردوگاه خدمات سایت لازم برای عملکرد رضایت بخش سرویس مستقر داشته باشد.

در محل تعیین شده توسط کارفرما در میدان نفتی سپهر-جفیر. اردوگاه خدمات سایت باید شامل یک

حیاط/کارگاه، دفاتر، محل اقامت، و فضای ذخیره سازی برای اقلام پیمانکار و پرسنل. را

حداقل الزامات خدمات اردویی به شرح زیر است:

7.1. پیمانکار کمپ و مشخصات آفیس

کانکس کافی با ابعاد 3 متر * 6 متر برای سطوح تکنسین/کارگر، هر یک

مجهز به:

دو تخت با تشک تخت، بالش سر، ملحفه و پتو.

اتاق دوش و توالت مجهز به آب گرم

تلویزیون ال سی دی

یخچال

دو عدد کمد لباس

یک میز

یک صندلی راحتی

گرمایش الکتریکی و عایق بندی شده c/w نوع پنجره فرار

پرده گورخر برای پنجره

دسترسی به اینترنت

سیستم های گرمایش و سرمایش مناسب

کتری برقی و لیوان، ظروف و سایر ظروف

آشکارساز دود

Page 42 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 42 of 48

▪

3 Connex with dimension (12 meter *3 meter) for Kitchen and Dinery Room and one Connex with

dimension (6 meter *3 meter) for food Warehouse with shelves

▪

4 Connexus with dimension (12meter *3 meter) as Office, each one equipped with:

•

Table and chairs

•

Stationary supplies

•

White-board

•

Internet access and Network System

•

Refrigerator

•

Portable Color Printer, Copy Machine and Scanner

•

Suitable Heating & Cooling Systems

•

Telephone System

•

Office Closets

•

office hot & cold-water dispensers

▪

1 Connex with dimension (12meter *3 meter) as Conference room with the capacity of 15 people

equipped with:

•

Suitable table and chair

•

Suitable network and Internet system

•

Projector with screen display

•

Suitable sounding system

•

Suitable Heating & Cooling Systems

•

Local Telephone system

▪

1 Connex with dimension of (6 meter *3 meter) as laundry room equipped with:

•

Two industrial washing machines

•

Suitable Heating & Cooling Systems

•

One industrial steam iron

•

Water heating system for washing machines

▪

1 Connex with dimension of (2 meter *2 meter) as security room equipped with:

•

Suitable Heating & Cooling Systems

•

One chair and table

•

Local Telephone system

Contractor shall consider and implement the following infrastructures and complementary facilities

including but not limited to:

•

Preparation, proper compaction, water channels (if required) and foundation of camp and

offices

•

A suitable poly ethylene septic tank (20000 liters) with all piping and accessories with

suitable and proper concrete foundation

•

Earthing and lightening system

صفحه 42 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 42 از 48

3 کانکس با ابعاد (12 متر * 3 متر) برای اتاق آشپزخانه و غذاخوری و یک کانکس با

ابعاد (6 متر * 3 متر) برای انبار مواد غذایی با قفسه

4 کانکس با ابعاد (12 متر * 3 متر) به عنوان آفیس که هر کدام مجهز به:

میز و صندلی

لوازم ثابت

تخته سفید

دسترسی به اینترنت و سیستم شبکه

یخچال

چاپگر رنگی قابل حمل، دستگاه کپی و اسکنر

سیستم های گرمایش و سرمایش مناسب

سیستم تلفن

کمدهای اداری

دستگاه های آب سرد و گرم اداری

1 کانکس با ابعاد (12 متر * 3 متر) به عنوان سالن کنفرانس با ظرفیت 15 نفر

مجهز به:

میز و صندلی مناسب

شبکه و سیستم اینترنت مناسب

پروژکتور با صفحه نمایش

سیستم صوتی مناسب

سیستم های گرمایش و سرمایش مناسب

سیستم تلفن محلی

1 کانکس به ابعاد (6 متر * 3 متر) به عنوان رختشویی مجهز به:

دو عدد ماشین لباسشویی صنعتی

سیستم های گرمایش و سرمایش مناسب

یک عدد اتو بخار صنعتی

سیستم گرمایش آب برای ماشین لباسشویی

1 کانکس به ابعاد (2 متر * 2 متر) به عنوان اتاق نگهبانی مجهز به:

سیستم های گرمایش و سرمایش مناسب

یک عدد صندلی و میز

سیستم تلفن محلی

پیمانکار باید زیرساخت ها و امکانات تکمیلی زیر را در نظر گرفته و اجرا کند

شامل اما نه محدود به:

آماده سازی، تراکم مناسب، کانال های آب (در صورت نیاز) و فونداسیون کمپ و

دفاتر

سپتیک تانک پلی اتیلن مناسب (20000 لیتری) با کلیه لوله کشی و متعلقات با

فونداسیون بتنی مناسب و مناسب

سیستم ارتینگ و روشنایی

Page 43 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 43 of 48

•

Lighting System

•

Firefighting system including smoke detectors (for all Connex) and main control panel

•

Electrical and cabling system

•

Fence around the camp and offices with two gates

•

1 Diesel storage tank (30000 liters) with proper dike, shelter and a proper concert

foundation

•

2 water storage tanks (30000 liters), equipped with pumps and accessories with shelter and

a proper concert foundation with electrical related pump

•

Two diesel generators 400 KVA with shelter and a proper concert foundation,

7.2. Accommodation for Company Personnel

10 Mammut Brand Connex with dimensions of 3 meters* 6 meters for senior levels, each one equipped

with:

•

One Bed with Bed mattress, head pillow, linen, and blanket. (Khoshkhab & Golbaft or another

brand with the same quality)

•

Showery room and toilet equipped with hot water (Wall-mounted water heater included)

•

LCD TV (32” LG/Samsung or another brand with the same quality, Digital receiver

included)

•

Refrigerator (6 ft Eastcool or another brand with the same quality)

•

Two Wardrobe (Iranian Brand)

•

Desk (Iranian Brand)

•

Easy chair (Nilper or another brand with the same quality)

•

Electrically heated and insulated c/w escape type windows

•

Zebra curtains for the window

•

Internet access

•

Suitable Heating & Cooling Systems (Evvoli 24000 Air conditioner with cooling and

heating capabilities)

•

Electric kettle (Parskhazar or another brand with same quality) and Cups, Dishes and other

utensils (Iranian Brand)

•

Standing clothes hanger (Iranian Brand)

•

Local Telephone system

•

Smoke detector

8. Food

Contractor shall provide the daily meals according to the menus detailed in the below tables:

Table 24: Week-1 detailed menu of food

Week day

Meal

Menu

صفحه 43 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 43 از 48

سیستم روشنایی

سیستم اطفاء حریق شامل دتکتورهای دود (برای همه کانکس) و کنترل پنل اصلی

سیستم برق و کابل کشی

حصار دور کمپ و دفاتر با دو دروازه

1 مخزن ذخیره گازوئیل (30000 لیتر) با دایک مناسب، سرپناه و کنسرت مناسب

پایه و اساس

2 مخزن ذخیره آب (30000 لیتری)، مجهز به پمپ و لوازم جانبی با سرپناه و

یک پایه کنسرت مناسب با پمپ الکتریکی مرتبط

دو دیزل ژنراتور 400 KVA با سرپناه و پایه کنسرت مناسب،

7.2. محل اسکان برای کارفرما پرسنل

10 کانکس برند ماموت با ابعاد 3 متر * 6 متر برای سطوح ارشد، هر یک مجهز

با:

یک تخت با تشک تخت، بالش سر، ملحفه و پتو. (خوشخواب و گلبافت یا دیگری

مارک با همان کیفیت)

اتاق دوش و توالت مجهز به آب گرم (شامل آبگرمکن دیواری)

تلویزیون ال سی دی (32 اینچ ال جی/سامسونگ یا برند دیگر با همان کیفیت گیرنده دیجیتال

شامل)

یخچال (6 فوت ایست کول یا مارک دیگری با همان کیفیت)

دو عدد کمد (برند ایرانی)

میز تحریر (برند ایرانی)

صندلی راحتی (نیلپر یا برند دیگر با همان کیفیت)

گرمایش الکتریکی و عایق بندی شده c/w نوع پنجره فرار

پرده گورخر برای پنجره

دسترسی به اینترنت

سیستم های گرمایش و سرمایش مناسب (کولر گازی Evvoli 24000 با سرمایش و

قابلیت گرمایش)

کتری برقی (پارس خزر یا مارک دیگر با همان کیفیت) و لیوان و ظروف و غیره

ظروف (برند ایرانی)

رخت آویز ایستاده (برند ایرانی)

سیستم تلفن محلی

آشکارساز دود

8. غذا

پیمانکار باید وعده های غذایی روزانه را مطابق با منوهای ذکر شده در جداول زیر ارائه کند:

جدول 24: منوی مفصل غذا در هفته 1

روز هفته

وعده غذایی

منو

Page 44 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 44 of 48

1

Breakfast

Tea, Cheese Butter, Jam, Honey Cream

Omlete Gharch

Shir Berenj

Lunch

Khoresh Gheimeh

Cheloo Kabab Koobideh

Dinner

Pitza Goosht o Gharch

Meigoo Pofaki

Post Dinner

Pitza Goosht o Gharch

2

Breakfast

Tea, Cheese Butter, Jam, Honey Cream

Tokhme Morghe Abpaz

Sib Zamini Tanouri

Lunch

Khoresh Ghormeh Sabzi

Chelo Jooje Kabab

Dinner

Ketf o Bal Kabab

Pasta Pene

Post Dinner

Cheese Burger (handmade)

3

Breakfast

Tea, Cheese Butter, Jam, Honey Cream

Ashe Shole Ghalamkar

Corn Flex

Lunch

Khoresh Kadoo

Zereshk Polo Morgh

Dinner

Morgh Kentaki

Chenjeh Kabab

Post Dinner

Morgh Kentaki

4

Breakfast

Tea, Cheese Butter, Jam, Honey Cream

Shir Berenj

Fereni

Lunch

Khoresh Gheime Bademjan

Chelo Kabab Barg

Dinner

Kabab Roomi

Hamberger (dast saz)

Post Dinner

Kabab Roomi

5

Breakfast

Tea, Cheese Butter, Jam, Honey Cream

Halim

Sib Zamini Tanouri

Lunch

Khoresh Bamieh

Mahi Shekampor

Dinner

Pitza Makhsoos

Khorake Morgh va Sabzijat

Post Dinner

Pitza Makhsoos

صفحه 44 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 44 از 48

1

صبحانه

چای، کره پنیر، مربا، خامه عسل

املته قرچ

شیر برنج

ناهار

خورش قیمه

چلو کباب کوبیده

شام

پیتزا گشت و قرچ

میگو پوفاکی

پست شام

پیتزا گشت و قرچ

2

صبحانه

چای، کره پنیر، مربا، خامه عسل

توخمه مرغ آب پز

سیب زمینی تنوری

ناهار

خورش قورمه سبزی

چلو جوجه کباب

شام

کتف و بال کباب

پاستا پنه

پست شام

پنیر برگر (دست ساز)

3

صبحانه

چای، کره پنیر، مربا، خامه عسل

آش شعله قلمکار

ذرت فلکس

ناهار

خورش کادو

زرشک پولو مرغ

شام

مرغ کنتاکی

چنجه کباب

پست شام

مرغ کنتاکی

4

صبحانه

چای، کره پنیر، مربا، خامه عسل

شیر برنج

فرنی

ناهار

خورش قیمه بادمجان

چلو کباب برگ

شام

کباب رومی

همبرگر (دست ساز)

پست شام

کباب رومی

5

صبحانه

چای، کره پنیر، مربا، خامه عسل

حلیم

سیب زمینی تنوری

ناهار

خورش بامیه

ماهی شکامپور

شام

پیتزا مخسوس

خوراکه مرغ و سبزیجات

پست شام

پیتزا مخسوس

Page 45 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 45 of 48

6

Breakfast

Tea, Cheese, Butter, Jam, Honey, Cream

Omlete Felfel Sabz va Sib zamini

Tokhme Morghe Abpaz

Lunch

Baghali Polo Morgh

Chelo Kabab Soltani

Dinner

Tas Kabab Goosht

Bareh Kabab

Post Dinner

Khorak Shenitsel Morgh

7

Breakfast

Tea, Cheese, Butter, Jam, Honey, Cream

Ashe Shole Ghalamkar

Pan Cake

Lunch

Chelo Goosht

Chelo Jooje ba Ostokhan

Dinner

Kabab Shami

Khorake Kashk va Bademjan

Post Dinner

Kabab Shami

Table 25: Week-2 detailed menu of food

Week day

Meal

Menu

1

Breakfast

Tea, Cheese Butter, Jam, Honey Cream

Omlete Gharch

Shir Berenj

Lunch

Khoresh Ghormeh Sabzi

Chelo Goosht

Dinner

Morghe Sokhari+Dorchin

Esteike Goosht

Post Dinner

Jooje Kabab ba Ostokhan

2

Breakfast

Tea, Cheese Butter, Jam, Honey Cream

Adasi

Tokhme Morghe Abpaz

Lunch

Khoresh Gheimeh

Chelo Kabab Negindar

Dinner

Khorake Jooje Momtaz

Royal Burger (handmade)

Post Dinner

Pitza Roastbeaf

3

Breakfast

Tea, Cheese Butter, Jam, Honey Cream

Ashe Shole Ghalamkar

Corn Flex

Lunch

Khoresh Fesenjan

Baghalipolo Mahi

صفحه 45 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 45 از 48

6

صبحانه

چای، پنیر، کره، مربا، عسل، خامه

املته فلفل سبز و سیب زمینی

توخمه مرغ آب پز

ناهار

باقالی پلو مرغ

چلو کباب سلطانی

شام

تاس کباب گشت

بره کباب

پست شام

خورک شنیسل مرغ

7

صبحانه

چای، پنیر، کره، مربا، عسل، خامه

آش شعله قلمکار

تابه کیک

ناهار

چلو گوش

چلو جوجه با استوخان

شام

کباب شامی

خوراکه کشک و بادمجان

پست شام

کباب شامی

جدول 25: منوی مفصل غذا در هفته دوم

روز هفته

وعده غذایی

منو

1

صبحانه

چای، کره پنیر، مربا، خامه عسل

املته قرچ

شیر برنج

ناهار

خورش قورمه سبزی

چلو گوش

شام

مرغ سوخاری+دورچین

استیکه گوشت

پست شام

جوجه کباب با استوخان

2

صبحانه

چای، کره پنیر، مربا، خامه عسل

آداسی

توخمه مرغ آب پز

ناهار

خورش قیمه

چلو کباب نگیندار

شام

خوراکه جوجه ممتاز

رویال برگر (دست ساز)

پست شام

پیتزا رست بیف

3

صبحانه

چای، کره پنیر، مربا، خامه عسل

آش شعله قلمکار

ذرت فلکس

ناهار

خورش فسنجان

باغالیپلو ماهی

Page 46 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 46 of 48

Dinner

Chenje Kabab

Beaf Estroganof

Post Dinner

Khorake Goje Bademjan

4

Breakfast

Tea, Cheese, Butter, Jam, Honey Cream

Shir Berenj

Ashe Shole Ghamakar

Lunch

Khoresh Karafs

Chelo Kabab Bonab

Dinner

Meigoo Sokhari

Morghe Shekampor

Post Dinner

Morghe Shekampor

5

Breakfast

Tea, Cheese Butter, Jam, Honey Cream

Halim

Omlete

Lunch

Khoresh Aloo

Bareh tooferi

Dinner

Mahi Kababi

Abgoosht

Post Dinner

Mahi Kababi

6

Breakfast

Tea, Cheese, Butter, Jam, Honey, Cream

Omlete Felfel Sabz va Sib zamini

Pan Cake

Lunch

Mahi Shekampor va sauce

Tahchin Goosht

Dinner

Falafel

Pitza Roastbeaf

Post Dinner

Royal Burger (handmade)

7

Breakfast

Tea, Cheese, Butter, Jam, Honey, Cream

Ashe Shole Ghalamkar

Tokhme Morghe Abpaz

Lunch

Chelo Kabab Barg

Khoresh Morgh va Aloo

Dinner

Khorak Esteike Morgh

Jooje Chini

Post Dinner

Jooje Kabab ba Ostokhan

Note 1: Week-3 detailed menu of food shall be same as week-1 and Week-4 detailed menu of food shall be

same as week-2

Note 2: Seasonal fruits and vegetables, different type of beverages, desert and salad shall be served in every

lunch and dinner meals.

صفحه 46 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 46 از 48

شام

چنجه کباب

بیف استروگانف

پست شام

خوراکه گوجه بادمجان

4

صبحانه

چای، پنیر، کره، مربا، خامه عسل

شیر برنج

آش شعله قماکار

ناهار

خورش کرفس

چلو کباب بناب

شام

میگو سوخاری

مرغ شکامپور

پست شام

مرغ شکامپور

5

صبحانه

چای، کره پنیر، مربا، خامه عسل

حلیم

املت

ناهار

خورش علو

بره طوفری

شام

ماهی کبابی

آبگوشت

پست شام

ماهی کبابی

6

صبحانه

چای، پنیر، کره، مربا، عسل، خامه

املته فلفل سبز و سیب زمینی

تابه کیک

ناهار

سس ماهی شکمپور و

ته چین گوش

شام

فلافل

پیتزا رست بیف

پست شام

رویال برگر (دست ساز)

7

صبحانه

چای، پنیر، کره، مربا، عسل، خامه

آش شعله قلمکار

توخمه مرغ آب پز

ناهار

چلو کباب برگ

خورش مرغ و علو

شام

خورک استیکه مرغ

جوجه چینی

پست شام

جوجه کباب با استوخان

تبصره 1: منوی تفصیلی غذای هفته سوم مانند غذای هفته اول و فهرست غذایی هفته چهارم نیز باید باشد.

همانند هفته 2

تبصره 2: میوه و سبزیجات فصل، انواع نوشیدنی، دسر و سالاد در هر سرو می شود.

وعده های ناهار و شام.

Page 47 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 47 of 48

Note 3: Supply of kitchen equipment, foodstuffs, preparing food, cooking, serving and distributing daily

meals shall be the sole responsibility of Contractor.

9. Security

Company will provide and ensure the working area security and will provide the Contractor with the

security rules and regulations however, Contractor shall be responsible for safety and security of

Contractor’s camps and any Contractor belongings.

Contractor shall obey and be fully aligned with the security rules and regulations and shall fully cooperate

with security team.

10. Training

The Contractor shall provide training for Company Personnel as below table:

Table 26: Training Courses Requirements

Item Title

Location

Man-Day

1.  Maintenance Planning & Work Control in the Oil & Gas

(5 days)

Tehran

50

2.  Instrumentation Calibration Course (5 days)

Khuzestan

50

3.  Radiographic and Penetrant Testing Techniques (5 days)

Khuzestan

50

4.  MV & LV Switchgear Operation and Maintenance (5

days)

Khuzestan

50

5.  Valve Maintenance and Repair (5 days)

Khuzestan

50

6.  Electrical Maintenance Course (5 days)

Khuzestan

50

7.  Pump Maintenance Workshop Course (4 Days)

Khuzestan

60

8.  Compressors Maintenance Course (4 Days)

Khuzestan

60

9.  Process Safety Management Course (4 Days)

Khuzestan

100

10.  HAZMAT Course (3 Days)

Khuzestan

15

11.  Layer of Protection Course (2 Days)

Khuzestan

30

12.  AGT Course (1 Day)

Khuzestan

10

13.  Surface Facility Operation and Trouble-Shooting (5 Days)

Khuzestan

100

14.  Risk Base Inspection Course (RBI) (5 Days)

Tehran

100

The detail of each course shall be approved by Company. Also, Company has the right to make adjustment

or replace these courses with similar ones.

11. Mobilization/Demobilization

صفحه 47 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 47 از 48

تبصره 3: تامین تجهیزات آشپزخانه، مواد غذایی، تهیه غذا، پخت و پز، سرو و توزیع روزانه

وعده های غذایی باید به تنهایی پیمانکار باشد.

9. امنیت

کارفرما امنیت منطقه کاری را تامین و تضمین می کند و پیمانکار را با

با این حال، قوانین و مقررات امنیتی، پیمانکار مسئولیت ایمنی و امنیت را بر عهده خواهد داشت

کمپ های پیمانکار و هر گونه متعلقات پیمانکار.

پیمانکار باید قوانین و مقررات امنیتی را رعایت کرده و کاملاً مطابقت داشته باشد و کاملاً همکاری کند.

با تیم امنیتی

10. آموزش

پیمانکار باید آموزش کارفرما پرسنل را به شرح جدول زیر ارائه دهد:

جدول 26: آموزش الزامات دوره

عنوان مورد

مکان

روز انسان

1. نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی و کنترل کار در نفت و گاز

(5 روز)

تهران

50

2. دوره ابزار دقیق کالیبراسیون (5 روز)

خوزستان

50

3. تکنیک های رادیوگرافی و تست نافذ (5 روز)

خوزستان

50

4. MV & LV تابلو برق عملیات و نگهداری و تعمیرات (5

روز)

خوزستان

50

5. شیر نگهداری و تعمیرات و تعمیر (5 روز)

خوزستان

50

6. دوره نگهداری و تعمیرات برق (5 روز)

خوزستان

50

7. پمپ نگهداری و تعمیرات دوره کارگاهی (4 روزه)

خوزستان

60

8. دوره کمپرسورs نگهداری و تعمیرات (4 روز)

خوزستان

60

9. دوره مدیریت ایمنی فرآیند (4 روز)

خوزستان

100

10. دوره HAZMAT (3 روز)

خوزستان

15

11. دوره لایه حفاظت (2 روز)

خوزستان

30

12. دوره AGT (1 روز)

خوزستان

10

13. عملیات سطحی تاسیسات و عیب یابی (5 روز)

خوزستان

100

14. دوره پایه ریسک بازرسی (RBI) (5 روز)

تهران

100

جزئیات هر دوره باید توسط کارفرما تایید شود. همچنین، کارفرما حق تعدیل را دارد

یا این دوره ها را با دوره های مشابه جایگزین کنید.

11. بسیج منابع/جمع‌آوری منابع

Page 48 - Original Text (English)

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

Contractor Logo

Contract No:

SP-CA-SE-PD-0051

Maintenance Services Contract

Page 48 of 48

Mobilization shall include all necessary activities involved in mobilizing Contractor’s Personnel,

equipment, and materials to Contractor site service camp, provision of Camp and offices (according to

Section 7 Appendix 1- Scope of Work) at the maximum 60 Days after the Commencement Date.

Demobilization shall include all necessary activities involved in demobilizing Contractor’s Personnel,

equipment, materials, camp and offices from Contractor site service camp at the maximum 15 Days after

the end of the Contract period which will be declared via an official letter.

The maximum period of the Mobilization shall be completed within 60 Days after the Commencement

Date. Moreover, the hand-over at the beginning of the Contract will be issued from 2 (Two) weeks before

the Commencement Date which is defined as the preparation period for the Contractor. The expenditures

and costs of the hand-over at the beginning of the Contract (If any) shall be considered in the Mobilization

Costs. All related cost shall be covered at the Mobilization/Demobilization lump sum cost.

Note: In case of withdrawal from the supply or failure to provide 10 Connex to the Company per the agreed

terms and features, the total Mobilization costs will not be paid to the Contractor.

12. Temporary Hand-over to Company

At the end of Contract, Contractor shall take all required actions to handover facilities and works to

Company within 2 (Two) Weeks before end date of this Contract.

All the available data, certificates, technical manuals and handbook, facilities installation guides, reports

and HSE documents shall be delivered to Company.

صفحه 48 - ترجمه تخصصی (فارسی)

نفت و گاز سپهر پاسارگاد تولید کارفرما

آرم پیمانکار

قرارداد شماره:

SP-CA-SE-PD-0051

نگهداری و تعمیرات خدمات قرارداد

صفحه 48 از 48

بسیج منابع باید شامل تمام فعالیت های لازم در بسیج پیمانکار پرسنل باشد،

تجهیزات و مواد برای اردوگاه خدمات سایت پیمانکار، ارائه کمپ و دفاتر (طبق

بخش 7 پیوست 1- شرح خدمات) حداکثر 60 روز پس از تاریخ شروع.

جمع‌آوری منابع باید شامل تمام فعالیت‌های ضروری مربوط به خارج کردن پیمانکار پرسنل باشد،

تجهیزات، مواد، کمپ و دفاتر از کمپ خدمات سایت پیمانکار حداکثر 15 روز بعد

پایان دوره قرارداد که از طریق نامه رسمی اعلام خواهد شد.

حداکثر دوره بسیج منابع باید ظرف 60 روز پس از شروع تکمیل شود

تاریخ. علاوه بر این، تحویل در ابتدای قرارداد از 2 (دو) هفته قبل از آن صادر خواهد شد.

تاریخ شروع که به عنوان دوره آماده سازی برای پیمانکار تعریف می شود. مخارج

و هزینه های تحویل در ابتدای قرارداد (در صورت وجود) باید در بسیج منابع در نظر گرفته شود.

هزینه ها تمام هزینه های مربوطه باید با هزینه یکجا بسیج منابع/جمع‌آوری منابع پوشش داده شود.

توجه: در صورت انصراف از عرضه یا عدم ارائه 10 کانکس به کارفرما طبق توافق توافق شده

شرایط و ویژگی‌ها، کل هزینه‌های بسیج منابع به پیمانکار پرداخت نمی‌شود.

12. تحویل موقت به کارفرما

در پایان قرارداد، پیمانکار باید تمام اقدامات لازم را برای واگذاری امکانات و آثار به

کارفرما ظرف 2 (دو) هفته قبل از تاریخ پایان این قرارداد.

کلیه داده های موجود، گواهینامه ها، کتابچه راهنمای فنی و کتابچه راهنمای نصب، راهنمای نصب امکانات، گزارش ها

و اسناد بهداشت، ایمنی و محیط زیست باید به کارفرما تحویل داده شود.